SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. 	Zamawiający (art.36 ust. l pkt 1).

1.1.	 Zamawiającym jest:

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Adres zamawiającego:        ul. Św. Marcin 58/64, 61-807 Poznań

REGON 630682977            NIP 778-12-25-831

Strona internetowa: www.ptbs.pl

1.2.	Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” będzie mowa o adresie i siedzibie Zamawiającego należy przyjąć, że dotyczy to adresu podanego wyżej.

1.3. 	Do czynności podejmowanych w trakcie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” lub „uPzp” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks cywilny.

2. 	Tryb udzielenia zamówienia (art.36 ust. l pkt 2).

Przetarg nieograniczony do 5 150 000 € - art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 uPzp.

3. 	Oznaczenia przedmiotu zamówienia.

wg kodu CPV: 45.26.10.00 -4, Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

4. 	Miejsce wykonania zamówienia.

Budynki stanowiące własność Zamawiającego znajdujące się w Poznaniu przy ul. Murawa 33A-B, Murawa 35, Murawa 37 A-C, Hercena 1 A-C, Słowiańska 53 A-C, Słowiańska 55 A-C.

5. 	Opis przedmiotu zamówienia (art.36 ust.1 pkt 3).

5.1. 	Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót dekarskich na połaciach dachowych budynków stanowiących własność Zamawiającego, znajdujących się w Poznaniu przy ul.: Murawa 33A-B, Murawa 35, Murawa 37A-C, Hercena 1A-C, Słowiańska 53A-C, Słowiańska 55A-C.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

    - Specyfikacja robót dekarskich polegająca na:

      - Demontażu czap kominowych bez siatki i z siatką ochronną przeciw ptactwu na połaciach dachowych budynków przy ul. Murawa 37A-C, Hercena 1A-C, Słowiańska 53A-C, Słowiańska 55A-C, Murawa 35, Murawa 33A-B,

      - Demontażu odpowietrzeń pionów kanalizacyjnych PCW na kominach wentylacji grawitacyjnej na połaciach dachowych budynków przy ul. Murawa 37A-C, Hercena 1A-C, Słowiańska 53A-C, Słowiańska 55C,

      - Podwyższeniu i zabezpieczeniu przed korozją stalowych wsporników czap kominowych na połaciach dachowych budynków przy ul. Murawa 33A,B, 35, Słowiańska 55A,B,C do uzyskania wysokości pomiędzy czapą kominową a poziomą powierzchnią komina = 25 cm wysokości, zamknięciu wklęsłej powierzchni czap blachą ocynkowaną, wypełnieniu przestrzeni pomiędzy czapą a kominem siatką stalową ocynkowaną uniemożliwiającą bytowanie ptactwa pod czapami o wymiarze oczek 2cm x 2 cm w konstrukcji stalowej, zabezpieczonej przed korozją, usztywnionej z możliwością demontażu celem przeprowadzenia przeglądów kominiarskich,

      - Montażu zdemontowanych czap kominowych na połaciach dachowych budynków przy ul. Murawa 37A-C, Hercena 1A-C, Słowiańska 53A-C, Słowiańska 55A-C, Murawa 35, Murawa 33A-B,

      - Montażu zdemontowanych odpowietrzeń kanalizacyjnych PCW na połaciach dachowych budynków przy ul. Murawa 37A-C, Hercena 1A-C, Słowiańska 53A-C, Słowiańska 55 C,

      - Stabilnym mocowaniu, wyprowadzeniu i połączeniu nowych odpowietrzeń pionów kanalizacyjnych PCW zakończonych „czapkami” na wysokość 50cm ponad czapy kominowe na budynkach przy ul. Murawa 35, Murawa 33A-B, Słowiańska 55A-C,

      - Wyprofilowaniu i wypełnieniu ubytków poziomych powierzchni betonowych kominów wentylacyjnych zaprawą cementową wodomrozoodporną, odbiciu zaprawy klejowej od pionowych powierzchni kominów, odgrzybieniu i gruntowaniu pionowych powierzchni kominów, zagruntowaniu powierzchni kominów emulsją asfaltową, wykonaniu izolacji powierzchni poziomych i pionowych kominów wentylacyjnych papą zgrzewalną wierzchniego krycia gr. 5mm w kolorze zbliżonym do pokrycia połaci dachowej, zabezpieczeniu przewodów wentylacyjnych kołnierzykami z blachy ocynkowanej przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody opadowej na połaciach dachowych budynków przy ul. Murawa 37A-C, Hercena 1A-C, Słowiańska 53A-C, Słowiańska 55A-C, Murawa 35, Murawa 33A-B,

      - Pokryciu daszków czap kominowych papą zgrzewalną wierzchniego krycia gr. 5mm w kolorze zbliżonym do połaci dachowej na połaciach dachowych budynków przy ul. Murawa 37A-C, Hercena 1A-C, Słowiańska 53A-C, Słowiańska 55A-C, Murawa 35, Murawa 33A-B,

      - Wymianie rynien PCW wraz z hakami rynnowymi na rynny i haki cynkowane z wykonaniem stabilnych połączeń z rurami spustowymi PCW na połaciach dachowych budynków przy ul. Murawa 37A-C, Hercena 1A-C, Słowiańska 53A-C, Słowiańska 55A-C,

5.2.2. Przedmiar robót stanowi podstawę do sporządzenia oferty.(Załącznik nr 1).

5.3. 	Wykonawca udzieli na całość wykonanych robót gwarancji na okres 60 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu całego przedmiotu zamówienia.

6. 	Termin wykonania zamówienia (art.36 ust.1 pkt 4)

6.1. 	I etap - wykonanie robót dekarskich na połaciach dachowych budynków stanowiących własność Zamawiającego, znajdujących się w Poznaniu przy ul.: Słowiańskiej 53A-C, Hercena 1A-C,  wykonawca  zrealizuje w okresie dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy.

II etap - wykonanie robót dekarskich na połaciach dachowych budynków stanowiących własność Zamawiającego, znajdujących się w Poznaniu przy ul. Słowiańska 55A-C, Murawa 37A-C, Murawa 33A-B, Murawa 35 Wykonawca zrealizuje w okresie -  od dnia 01 kwietnia 2009 r. do dnia 30 lipca 2009 r.

7. 	Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków (art.36 ust. l pkt 5).

O udzielenie przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, jeżeli:

7.1. 	Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

7.2. 	Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W szczególności:

7.2.1. 	Wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę, o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia.

7.2.2. 	Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, które przejmą obowiązki kierownika budowy (robót).

7.3. 	Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

7.4. 	Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

7.5. 	Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach lub dokumentach wyszczególnionych w pkt 8. niniejszej SIWZ. Z treści załączonych oświadczeń lub dokumentów winno wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Wykonawcy niespełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

8. 	Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (art.36 ust.1 pkt 6).

8.1. 	Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy (zał. nr 2).

8.2. 	Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy (zał. nr 3).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców zobowiązany jest do załączenia ww. dokumentu.

8.3. 	Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców zobowiązany jest do załączenia ww. dokumentu.

8.4. 	Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców zobowiązany jest do załączenia ww. dokumentu.

8.5.	Pełnomocnictwo do podpisania oferty.

Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisania przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje konieczność odrzucenia oferty. (zał. nr 6).

W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie.

8.6. 	Wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę, o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (poparte referencjami) na kwotę nie mniejszą niż 200 tys. zł netto (zał. nr 5).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z Wykonawców zobowiązany jest do załączenia ww. dokumentu (upoważniony przez pozostałych jako ich reprezentant) tak, aby został spełniony przez nich stosowny warunek łącznie (w sumie).

8.6. 	Dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj.:

8.6.1 Wykaz pracowników, którzy będą odpowiedzialni za realizację niniejszego zamówienia. (zał. nr 4).

8.6.2  Dokument uprawnień budowlanych,

8.6.3 Aktualne zaświadczenie potwierdzające wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego z określonym w nim terminem ważności,

8.6.4 Wypis z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (dotyczy tylko tych osób, które uprawnienia budowlane uzyskały po dniu 01.01.1995 r.).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z Wykonawców zobowiązany jest do załączenia ww. dokumentu (upoważniony przez pozostałych jako ich reprezentant) tak, aby został spełniony przez nich stosowny warunek łącznie (w sumie).

8.7. 	W przypadku składania oferty przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca może zastosować się do uregulowania § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz.605 z dnia 24 maja 2006r.)

9. 	Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami (art.36 ust.1 pkt 7).

9.1. 	Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kierując swoje zapytania pod adres: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Św. Marcin 58/64, 61-807 Poznań. (Dział Zamówień Publicznych)

9.2. 	Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem do składania ofert (art.38 ust. l uPzp).

9.3. 	Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach pracy PTBS Sp. z o.o. – Sekretariat III p. tzn. w dni robocze od 8.00. do 16.00.

9.4.	Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem pod numer (061) 852-31-24 lub drogą elektroniczną na adres   e-mail: sekretariat@ptbs.pl - każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

9.5. 	Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieści na tej stronie (art.38 ust.2 uPzp).

9.6. 	Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego (art.25 ust. 1 ustawy) lub, którzy złożyli ww. dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów (art.26 ust.3 uPzp).

9.7. 	Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy (art.26 ust.4 uPzp).

9.8. 	Przedstawicielami zamawiającego uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

9.8.1. w sprawach proceduralnych - Małgorzata Woźniak  tel. /061 / 8508 345,

9.8.2. w sprawach merytorycznych  - Artur Barbarewicz tel. /061 / 8508 345 lub 605 828 993.

10. 	Wymagania dotyczące wadium (art.36 ust.1 pkt 8).

10.1. 	Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

10.1.1. 	pieniądzu;

10.1.2.	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

10.1.3. 	gwarancjach bankowych;

10.1.4. 	gwarancjach ubezpieczeniowych;

10.1.5. 	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

10.2. 	Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w ofercie w formie oryginału. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być czytelny z podaniem imienia i nazwiska. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.46 ust.5 uPzp.

10.3. 	Wpłaty pieniężne należy dokonywać na konto:

Bank Gospodarstwa krajowego oddział w Poznaniu

42 1130 1088 0002 0417 0020 0001

10.4. 	Wadium w pieniądzu w wysokości 11.220,00 zł należy wnieść na konto Zamawiającego. Wadium powinno znajdować się na koncie Zamawiającego w dniu 03.09.2008 r. do godz.12.00.

10.5	Wadium wniesione w formie innej niż pieniądzu powinno być w oryginale zamieszczone w ofercie.

10.6. 	O uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.

10.7. 	Zamawiający zwróci wadium w przypadkach przewidzianych ustawą.

10.8. 	Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art.46 ust.2 pkt 2 i 3 uPzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

11. 	Termin związania ofertą wynosi 30 dni (art.36 ust.1 pkt 9).

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. 	Opis sposobu przygotowania ofert (art.36 ust.1 pkt 10).

12.1. 	Oferta musi zawierać:

12.1.1. 	Wypełniony formularz ofertowy stanowiący - załącznik nr 1.

12.1.2. 	Wypełnione dokumenty wymienione w punkcie 8. SIWZ potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego - w tym załączniki nr 2, 3, 4, 5, 6, 10.

12.1.3. 	Parafowany wzór umowy - załącznik nr 9.

12.1.4. 	Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

12.1.5	Kosztorys ofertowy sporządzony w ilości 1 egzemplarza, wraz z zestawieniem cen robocizny, materiałów i sprzętu.

12.2. 	Sposób przygotowania oferty:

12.2.1.	Oferta powinna być przygotowana w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem potwierdzonym przez Wykonawcę.

12.2.2.	Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu, bez pozostawienia śladów.

12.2.3. 	Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

12.2.4. 	Oferta nie może zawierać arkuszy nie zapisanych.

12.2.5. 	Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

12.2.6. 	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i jedną cenę.

12.2.7. 	Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.

12.2.8. 	Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zszyta (oprawiona) w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację bez udziału osób trzecich oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia, np. całą ofertę Wykonawca może przesznurować, a końce sznurka trwale zabezpieczyć.

12.2.9.	Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy w granicach umocowania.

12.2.10.	Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynikają z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

12.2.ll.	Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę/y podpisującą/e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).

12.2.12.	Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

12.2.13.	Formularze, załączniki do SIWZ winny być wypełnione przez Wykonawców ściśle według warunków określonych w niniejszej SIWZ bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian.

12.2.14. Zaleca się by Wykonawca umieścił ofertę w dwóch zamkniętych kopertach:

12.2.14.1 Zewnętrznej -  zaadresowanej na Zamawiającego, zawierającej oznaczenie:

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,

ul. Św. Marcin 58/64, 61-807 Poznań

„Oferta w trybie  przetargu nieograniczonego na wykonanie robót dekarskich            na połaciach dachowych budynków wielorodzinnych stanowiących                  własność PTBS Sp. z o.o.”

Nie otwierać przed: 03.09.2008 r.  godz. 12.00

NR SPRAWY:  PN-04/08

- bez nazwy i pieczątki Wykonawcy.

12.2.14.2 Wewnętrznej – zaadresowanej na Wykonawcę tak, aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.

12.2.15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12.3. Sposób przygotowania oferty wspólnej:

12.3.1. 	Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

12.3.2. 	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art.14l uPzp i art.366 par.1 Kodeksu Cywilnego).

12.3.3. 	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają ofertę wspólną  podpisaną przez pełnomocnika (lidera) ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art.23 ust.2 uPzp).

12.3.4. 	Dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich wykonawców, w tym ustanowionego wykonawcę pełnomocnika. Do pełnomocnictwa powinny być załączone dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące pełnomocnictwo są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego wykonawcy.

12.3.5.	Brak ustanowienia pełnomocnika przy składaniu oferty wspólnej przez kilku wykonawców skutkuje odrzuceniem takiej oferty.

12.3.6. 	Pozostałe wymagania jak w pkt.12.2.

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert (art.36 ust.1 pkt 11).

13.1.	Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – sekretariat III piętro pok. 302, w terminie                  do 03.09.2008 r. do godz. 12.00.

13.2. 	Otwarcie kopert z ofertami nastąpi komisyjnie w siedzibie Zamawiającego w pok. 202 w dniu jak w pkt 13.1 godz. 12.30.

14. Opis sposobu obliczania ceny (art.36 ust.1 pkt 12).

14.1. 	Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowić będzie wynagrodzenie za wszystkie roboty określone w przedmiarze robót.

14.2. 	W przypadku stwierdzenia braków lub sprzeczności w przedmiarach robót dostarczonych przez Zamawiającego do obliczenia ceny oferty, Wykonawca powinien niezwłocznie o tym fakcie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert.

14.3.	Cenę należy podać w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku od                     towarów i usług VAT.

14.4. 	Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w przedmiarze robót, sporządzając kosztorys ofertowy (załączony do oferty):

14.4.1. 	Wszystkie pozycje muszą zawierać cenę jednostkową.

14.4.2. 	Cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysu ofertowego musi obejmować koszty bezpośrednie robocizny, materiały, pracy sprzętu i transportu technologicznego oraz koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk; cena jednostkowa z narzutami jest ceną netto.

14.4.3. 	Wszystkie wartości określone w kosztorysie ofertowym oraz ostateczna cena oferty musza być liczone z dokładnością, do co najmniej dwóch miejsc po przecinku.

14.4.4. 	Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w kosztorysie ofertowym.

14.4.5. 	Wprowadzenie przez wykonawcę zmian w ilościach określonych przez zamawiającego w poszczególnych pozycjach kosztorysu spowoduje odrzucenie oferty.

14.5. 	Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym między innymi wynikające z przedmiaru robót, zastosowanych materiałów i technologii, wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacji zajęcia pasa drogowego, koszty utrzymania zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej i inne.

15. 	Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu ceny ofert (art.36 ust.1 pkt 13).

15.1. 	Zamawiający wyznaczył następujące kryterium i iego znaczenie:

| l.p. | Opis kryteriów oceny | Znaczenie (Waga) | Opis metody przyznawania punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Cena | 100 % | Proporcje matematyczne wg wzoru: C= [(cena najniższa : cena badanej oferty) x 100] x 100% gdzie: C- ilość punktów przyznana danemu kryterium Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia. Oferta o najniższej cenie brutto otrzyma 100 punktów od każdego członka Komisji przetargowej i zostanie pomnożona przez wagę kryterium tj. 60%, pozostałe oferty – ilość punktów wyliczona według wzoru. |

15.2. 	Opis sposobu oceny ofert.

15.2.1. 	Oceny ofert będzie dokonywała Komisja przetargowa.

15.2.2. 	Komisja oceniać będzie spełnienie warunków określonych w SIWZ i ustawie. Komisja dokona oceny ofert zgodnie z punktem 15 niniejszej SIWZ.

16. 	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art.36 ust.1 pkt 14).

16.1. 	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty (art.92 uPzp), o:

16.1.1. 	Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

16.1.2. 	Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

16.1.3. 	Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

16.2. 	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt.16.1.1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

16.3. 	Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania do dnia podpisania umowy.

16.4. 	Za dzień wniesienia zabezpieczenia uznaje się dzień wpłynięcia zabezpieczenia na rachunek Zamawiającego.

16.5. 	Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy przedstawić w dniu podpisana umowy.

16.6. 	Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofert, jeżeli zamawiający przekazał wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

16.7. 	Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu do podpisu dodany do SIWZ wzór umowy parafowany i podpisany jednostronnie w 2 egzemplarzach.

16.8. 	Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia i wspólnie składają ofertę (dotyczy w szczególności spółki cywilnej, konsorcjum itp.) dostarczą przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kserokopię umowy regulującą współpracę tych Wykonawców.

16.9. 	Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winna zawierać:

16.9.1. 	Określenie celu gospodarczego,

16.9.2. 	Oznaczenie terminu, na jaki zawarto umowę, który nie może być krótszy niż termin wykonania zamówienia, a nawet do ostatecznego wygaśnięcia obowiązków i praw wobec zamawiającego (np. odpowiedzialność z tytułu gwarancji, rękojmi, należytej staranności i zabezpieczenia należytego wykonania umowy).

16.10. 	Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winna być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli lub ich pełnomocników.

16.1 1.	Nie dopuszcza się do składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.

17. 	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art.36 ust.1 pkt 15).

17.1.	Zabezpieczenie w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany wnieść do dnia podpisania umowy w jednej lub kilku z form określonych ustawą.

17.2. 	Wpłaty pieniężne należy dokonywać na konto

73 1090 1447 0000 0000 4405 0416 Bank Zachodni WBK S.A. 5 Oddział Poznań

18. 	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach     (art.36 ust.1 pkt 16).

18.1. 	Warunki płatności i odbioru robót.

18.1.1.	Wynagrodzenie zostanie ustalone w oparciu o przedstawioną ofertę.

18.1.2.	Wykonawca wystawi jedną fakturę częściową – za wykonanie I etapu przedmiotu umowy i jedną fakturę końcową – po wykonaniu całego przedmiotu umowy.

18.1.3. 	Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie bezusterkowy częściowy protokół odbioru robót a podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie bezusterkowy końcowy protokół odbioru robót, podpisane przez Zamawiającego, Wykonawcę i inspektorów nadzoru.

18.1.4. 	Strony uzgadniają, że dostarczona Zamawiającemu faktura bez protokołu odbioru oraz faktura wystawiona niezgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie zwrócona Wykonawcy przez Zamawiającego bez prawa do zapłaty do czasu usunięcia wszystkich błędów i uzupełnienia braków.

18.1.5.	Wynagrodzenie za wykonane roboty płatne będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej   faktury wraz z bezusterkowym protokołem odbioru robót.

    - Zapłatę przez Wykonawcę robót, uważa się za dokonaną z dniem obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

    - Przedmiotem odbioru robót jest przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt. 5.1 niniejszej SIWZ. Częściowy odbiór  robót przeprowadzony będzie po wykonaniu I etapu przedmiotu umowy a końcowy odbiór robót przeprowadzony zostanie po wykonaniu całości przedmiotu umowy.

    - Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu budowy i udostępnienie go na każde żądanie Zamawiającego celem dokonania wpisów i potwierdzeń.

    - Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem 7 dni roboczych, umożliwiając ich odbiór przez inspektora nadzoru. Jeżeli Wykonawca dopełni tego obowiązku jest zobowiązany na żądanie inspektora nadzoru odkryć elementy lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić na własny koszt elementy do stanu poprzedniego.

    - Po wykonaniu każdego z etapów przedmiotu umowy Wykonawca zgłosi pisemnie gotowość do odbioru, po uprzedniej akceptacji Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych.

    - Zamawiający przystąpi do  częściowego i końcowego odbioru robót   w czasie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawiadomienia (w formie pisemnej lub faxem) o osiągnięciu gotowości do odbioru robót, po uprzedniej akceptacji Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego, oraz Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru niezbędne dokumenty, w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego etapu robót.

    - Razem z wnioskiem o dokonanie końcowego odbioru robót  Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

      - certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodności itp. na materiały użyte do realizacji robót wraz ze wskazaniem miejsca ich wbudowania,

      - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową oraz przepisami i polskimi normami,

      - oryginał zeszytu budowy.

    - Protokół odbioru robót winien być podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawcę i Inspektora nadzoru.

    - Za dzień przekazania każdego z etapów przedmiotu  umowy uważa się dzień bezusterkowego protokolarnego odbioru częściowego lub odbioru końcowego  przedmiotu umowy  przez Zamawiającego.

    - Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia :

      - Jeżeli wady nadają się do usunięcia - Zamawiający ma prawo odmowy odbioru robót i wyznaczenie terminu usunięcia wad. Po upływie wyznaczonego terminu naliczane będą kary umowne określone w punkcie 18.2 niniejszego SIWZ.

      - Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

        - Jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie  lub może od umowy odstąpić,

        - Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może od umowy odstąpić,

18.1.16 Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

18.1.17 Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

18.1.18 Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

18.2. Kary umowne.

18.2.1.	Strony ustalają, iż w przypadku niewykonania, nieterminowego wykonywania, bądź nienależytego wykonania umowy Wykonawca zostanie obciążony karami umownymi.

18.2.2. 	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

18.2.2.1. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

18.2.2.2. za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 20% wartości brutto przedmiotu umowy.

18.2.2.3. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

18.2.3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 Prawa zamówień publicznych.

18.2.4. 	Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

18.2.5.	Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku nie spełnienia przez Wykonawcę warunków umowy pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania.

18.2.6. 	Kary umowne potrącane będą z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy. W przypadku nie pokrycia kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający potrąci kary umowne z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

18.2.7. 	Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych ze wszystkich tytułów oraz odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych.

18.2.8.	Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

18.3. 	Postanowienia dodatkowe.

18.3.1. 	Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego usuwania z terenu budowy zbędnych prowizorycznych urządzeń i materiałów i wywożenia na swój koszt na wysypisko wszelkich odpadów, śmieci, gruzu i złomu z rozbiórek, materiałów i urządzeń pochodzących z demontażu i dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających dokonanie wywozu na legalne wysypisko, lub przedstawi Zamawiającemu pisemne oświadczenie o wykorzystaniu zdemontowanych elementów nie będących odpadami na cel własny.

18.3.2. 	Urządzenie (zagospodarowanie) placu budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie i na swój koszt.

18.3.3. 	Z uwagi na konieczność wykonywania prac remontowych na terenie obiektu czynnego roboty muszą być prowadzone w ścisłym uzgodnieniu z Zamawiającym oraz Inspektorem Nadzoru.

18.3.4. 	Wymaga się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

18.3.5. 	Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy.

19. 	Protokół z postępowania.

19.1. 	Protokół z postępowania przetargowego wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po upływie terminu ich składania (art.96 ust.3 uPzp).

19.2. 	Ujawnienie treści protokołu odbywać się będzie wg poniższych zasad tj. Zamawiający:

19.2.1. 	Udostępni wskazane dokumenty po złożeniu przez Wykonawcę pisemnego wniosku,

19.2.2. 	Wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,

19.2.3. 	Wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania,

19.2.4. 	Umożliwi kopiowanie udostępnionych dokumentów i informacji bezpłatnie,

19.3. 	Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy - urzędowania.

20. 	Postanowienie w sprawie dokumentów zastrzeżonych:

20.1.	Dokumenty składane przez Wykonawców są jawne za wyjątkiem dokumentów czy informacji zastrzeżonych zgodnie z art. 8 ust. 3 uPzp., które to należy wyszczególnić w formularzu oferty w poz. „Zastrzeżenie wykonawcy”.

20.2. 	Po dokonaniu czynności otwarcia ofert Komisja Zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek.

20.3. 	Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust.4 uPzp

20.4. 	Dokumenty niejawne, zastrzeżone, składane w ofercie, wykonawca może wydzielić lub złożyć odrębnej części oferty.

21. 	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia (art.36 ust.1 pkt 16):

21.1. 	Wykonawca może wnieść protest do zamawiającego wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy (art. 180 uPzp).

21.2. 	Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

21.3. 	Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także dotyczący postanowień SIWZ, wnosi się w terminie:

21.3.1.	7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp;

21.3.2. 	14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp

- przepisu pkt. 21.2 zdanie pierwsze nie stosuje się.

22. 	Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (art.36 ust.2 pkt 1).

22.1. 	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

23. 	Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej (art.36 ust.2 pkt 2).

23.1. 	Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.

24. 	Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt

6 i 7 lub art.134 ust.6 pkt 3 I 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień (art.36 ust.2 pkt 3).

24.1. 	Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości 10%, o których mowa w art.67 ust.l pkt.6 i 7 uPzp.

25. 	Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie (art.36 ust.2 pkt 4).

25.1. 	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

26. 	Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się droga elektroniczna (art.36 ust.2 pkt 5):

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

Strona internetowa: www.ptbs.pl

Poczta elektroniczna (e-mail): sekretariat@ptbs.pl

27. 	Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych (art.36 ust.2 pkt 6).

27.1. 	Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

27.2. 	Rozliczenie pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane wyłącznie w złotych polskich/PLN.

28. 	Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej (art.36 ust.2 pkt 7).

28.1. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

29. 	Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot (art.36 ust.2 pkt 8).

29.1. 	Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

30. 	Żądanie wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (art.36 ust.4).

30.1. Zamawiający nie przewiduje powierzenia części lub całości zamówienia prac podwykonawcom.

31. 	Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom (art.36 ust.5).

31.1. Zamawiający nie przewiduje powierzenia części lub całości zamówienia  prac podwykonawcom.

32. 	Załączniki specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

32.1. 	Załącznik nr l – Oferta,

32.2. 	Załącznik nr 2  - Oświadczenie z Art. 22,

32.3. 	Załącznik nr 3  - Oświadczenie z Art. 24,

32.4. 	Załącznik nr 4 - Wykaz pracowników, którzy będą odpowiedzialni za realizację niniejszego 		zamówienia,

32.5. 	Załącznik nr 5  - Wykaz zadań zrealizowanych w ostatnich 3 latach o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia poparte referencjami na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł netto,

32.6. 	Załącznik nr 6 – Pełnomocnictwo,

32.7. 	Załącznik nr 7  - Specyfikacja robót dekarskich,

32.8.	Załącznik nr 8 – Przedmiar robót,

32.9	Załącznik nr 9 – Wzór umowy.

32.10	Załącznik nr 10 – Gwarancja – załącznik do umowy.

Załącznik nr 1

### OFERTA

Nazwa wykonawcy   ………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

Siedziba Wykonawcy   	……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy	..............................................................................................................................

Nr telefonu …………………………………………………………………………………………………………..

Nr faksu ......................................................................................................................................................

Miejsce i numer rejestracji lub wpisu do ewidencji ………………………………………………………………

.....................................................................................................................................................................

nr REGON ……...........................................................................................................................................

nr NIP	........................................................................................................................................................

Nr konta Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

Wykonawca będący konsorcjum w pozycji „nazwa Wykonawcy” wpisuje nazwę konsorcjum i nazwę pełnomocnika, w pozostałych pozycjach dotyczącej „adresu Wykonawcy” dane Pełnomocnika konsorcjum.

Niniejsza oferta zostaje złożona przez (wypełnić tylko w przypadku składania wspólnej oferty):

| l.p. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| Wykonawca nr 1 |  |  |
| Wykonawca nr 2 |  |  |

Do:  			 Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ul. Św. Marcin 58/64, 61-807 Poznań

Tel.: (0-prefix-61) 852-82-60      Fax: (0-prefix-61) 852-31-24

- Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót dekarskich na połaciach dachowych budynków wielorodzinnych stanowiących własność PTBS Sp. z o.o.” zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia za kwotę:

| Przedmiot zamówienia | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Wykonanie robót dekarskich na połaciach dachowych budynków wielorodzinnych stanowiących własność PTBS Sp. z o.o Poznaniu. | .............................................. zł słownie........................................................................................................................................................................................ | tj............................. zł słownie............................................................................................... | ............................................... zł słownie............................................................................................................................................... |

Wykonawca zobowiązany jest wpisać powyżej cenę za realizację całości przedmiotu zamówienia.

………….......................................

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego i że cena oferty nie ma charakteru ceny rażąco niskiej (ceny dumpingowej).

- Osobą/Osobami do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną/odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest/są:

3.1 ………………………………………..tel/fax………………………………….

3.2 ………………………………………..tel/fax………………………………….

3.3 ………………………………………..tel/fax………………………………….

- Oświadczamy, że:

4.1. Roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie ………. miesięcy od dnia podpisania umowy.

4.2. Na całość wykonanych robót  wraz z wbudowanymi materiałami udzielamy Zamawiającemu gwarancji na okres 60 miesięcy od dnia bezusterkowego – końcowego odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

4.3. Dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie i zdobyliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

4.4. Zapoznaliśmy się z SWIZ, opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarami robót, a także wzorem umowy, uznajemy je za wystarczające i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

4.5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

5. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami.

6. Wadium o wartości ………………….. zł wnieśliśmy w dniu ………………………………… w formie

……………………………………………………………………………………………………………………

7. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. S ustawy - Prawo zamówień publicznych, nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium;

9. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w określonej w SIWZ wysokości 5% wartości oferty brutto, tj. kwoty ……………………………………………………………………………………………... zł,

słownie ………………………………………………………………………………………………………zł, w formie ……………………………………………………………………………………………………….. przed terminem podpisania umowy;

10. Oferta została złożona na …………………..stronach  podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ……………….. do nr …………………………….

11. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: **

11.1Oświadczenie z Art. 22,

11.2 Oświadczenie z Art. 24,

11.3 Wykaz pracowników, którzy będą odpowiedzialni za realizację niniejszego 	zamówienia,

11.4 Wykaz zadań zrealizowanych w ostatnich 3 latach o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia poparte referencjami na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł netto.

11.5 Pełnomocnictwo,

11.6 Kosztorys ofertowy

11.7 Gwarancja – załącznik do umowy.

11.8 itd. …………………………..

12. Zastrzeżenie wykonawcy:

Dokumenty wymienione na stronach ……………………………..stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ujawnione osobom trzecim (zgodnie z art.8 ust.3 uPzp).

………….......................................

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu

Uwaga:

* Niepotrzebne skreślić

** Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez

Wykonawcę za zgodność z oryginałem

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

art. 22 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

(Dz. U. nr 19, poz.177 z późn. zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego organizowanego przez Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Ja (imię i nazwisko),  .............................................................................................

zamieszkały              ..............................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy) ............................................................................

jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze .............................................
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt. 1);

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art.22 ust.1 pkt. 2);

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art.22 ust.1 pkt. 3);

..............................................

miejscowość, data

………….......................................

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

(Dz. U. nr 19, poz.177 z późn. zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego organizowanego przez Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Ja (imię i nazwisko),  .............................................................................................

zamieszkały              ..............................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy) ............................................................................

jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze .............................................
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2.

..............................................

miejscowość, data

………….......................................

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu

Załącznik nr 4

Wykaz pracowników, którzy będą odpowiedzialni

za realizację niniejszego zamówienia

Nazwa wykonawcy   ………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy	..............................................................................................................................

| Lp. | Imię i Nazwisko | Kontakt | Stanowisko | Staż pracy | Uprawnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

………….......................................

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu

Załącznik nr 5

Wykaz zadań zrealizowanych w ostatnich 3 latach o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia poparte referencjami na kwotę nie mniejszą niż  200 000, 00 zł netto

Nazwa wykonawcy   ………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy	..............................................................................................................................

| Lp. | Zleceniodawca | Nazwa zadania | Zakres wykonanej usługi | Dodatkowe informacje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Data | Miejsce |

………….......................................

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu

Załącznik nr 6

(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)

PEŁNOMOCNICTWO

Upoważnionym przedstawicielem do uczestnictwa w przetargu, podpisywania:

- oferty;

- umowy*;

- oraz innych dokumentów*,

związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na  ……………………………………………………………………………………………….

w imieniu firmy jest:

.....................................................................................................................................................

- Nazwiska  i stanowiska osób, z którymi można kontaktować się w celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli będą wymagane:

- Pan/i ......................................................................................., tel. .....................................

- Pan/i ......................................................................................., tel. .....................................

- Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w ofercie i załącznikach są aktualne i kompletne.

.................................................		Podpisano .............................................................

miejscowość, data 			         (przedstawiciel upoważniony w dokumentach rejestrowych)

..................................................		Podpisano ..............................................................

miejscowość, data 			         (przedstawiciel upoważniony w dokumentach rejestrowych)

...................................................		Podpisano ..............................................................

miejscowość, data 			                                 (upoważniony przedstawiciel)

Upoważniamy zamawiającego lub Jego upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedstawionych informacji oraz do wyjaśnienia wszelkich aspektów zgłoszonej oferty.

*/niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7

SPECYFIKACJA ROBÓT DEKARSKICH

na osiedlu Murawa – Słowiańska w Poznaniu.

Wykonanie robót w zakresie:

- demontaż odpowietrzeń pionów kanalizacyjnych i czap kominowych wraz                                z zabezpieczeniami z siatki na budynkach przy ul. Murawa 37A-C, Hercena 1A-C, Słowiańska 53A-C, Słowiańska 55C,

- demontaż czap kominowych bez zabezpieczeń z siatki na budynkach przy ul. Słowiańskiej 55A-C, Murawa 35, Murawa 33A-B,

- naprawa i wyprofilowanie zaprawą cementową mrozowodoodporną spadków poziomych powierzchni betonowych kominów wentylacyjnych nad połacią dachową bud. M37A-C, H1A-C, S53A-C, S55A-C, M35, M33A-B,

- zabezpieczenie kołnierzami stalowymi ocynkowanymi o wysokości 2cm, wylotów kanałów wentylacji grawitacyjnej na połaciach dachowych przed zaciekaniem wody opadowej na budynkach Murawa 37A-C, Hercena 1A-C, Słowiańska 53A-C, Słowiańska 55A-C, Murawa 35, Murawa 33A-B,

- skucie tynku klejowego pionowych ścian kominów wentylacyjnych, 2-krotne odgrzybienie i zagruntowanie pionowych ścian kominów nad połaciami dachowymi bud. M37A-C, H1A-C, S53A-C, S55A-C, M35, M33A-B,

- smarowanie emulsją asfaltową pionowych i poziomych powierzchni kominów nad połaciami dachowymi bud. M37A-C, H1A-C, S53A-C, S55A-C, M35, M33A-B,

- izolacja pionowych i poziomych powierzchni kominów papą zgrzewalną wierzchniego krycia gr. 5mm w kolorze zbliżonym do pokrycia połaci dachowych z wywinięciem papy pod i na opierzenia kominów,

- izolacja powierzchni trapezowej czap kominowych papą zgrzewalną wierzchniego krycia gr. 5mm w kolorze zbliżonym do połaci dachowej,

- montaż zdemontowanych czap kominowych z zabezpieczeniem z siatki stalowej ocynkowanej i odpowietrzeniem pionów kanalizacyjnych z rur PCW na połaciach dachowych budynków przy ul. Murawa 37A-C, Hercena 1A-C, Słowiańska 53A-C, Słowiańska 55C,

- Podwyższeniu i zabezpieczeniu przed korozją stalowych wsporników, czap kominowych do uzyskania wysokości pomiędzy czapą kominową a poziomą powierzchnią komina = 25 cm, zamknięcie wklęsłej powierzchni czap blachą ocynkowaną, wypełnienie przestrzeni pomiędzy czapą a kominem siatką (uniemożliwiającą bytowanie ptactwa pod czapami) stalową ocynkowaną o wymiarze oczek 2cm x 2 cm w konstrukcji usztywnionej i zabezpieczonej przed korozją z możliwością łatwego demontażu celem przeprowadzenia przeglądów kominiarskich, stabilne wyprowadzenie odpowietrzeń pionów kanalizacyjnych z rur PCW wraz z daszkami PCW do wysokości 50cm ponad czapy kominowe, na budynkach przy ul. Słowiańskiej 55A-C, Murawa 35, Murawa 33A-B,

- wymiana rynien PCW wraz z hakami rynnowymi na rynny i haki rynnowe cynkowane z wykonaniem stabilnych połączeń z rurami spustowymi z PCW na budynkach M37A-C, H1A-C, S53A-C, S55A-C.

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

UMOWA NR ………… /2008

Zawarta w dniu  .................... 2008r. w Poznaniu 
zgodnie z  art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. Nr 19, poz.177 z późn. zm.)

pomiędzy:

Poznańskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, przy        ul. Św. Marcin 58/64, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030524, o kapitale zakładowym 49.921.000,00 zł, NIP 778-12-25-831, REGON: 630682977,   reprezentowaną przez:

reprezentowaną przez :

Prezesa Zarządu – Henryka Stawnego,

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a

………………………………………………………………………………………………….………. ……………………………………………………………………………………………………….….

…………………………………………………………………………………………………………….., reprezentowaną przez:

1.  …………………………………….,

zwanym dalej WYKONAWCĄ.

§ 1. Oświadczenia.

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i potencjał do należytego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotowym zakresem robót i nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do zakresu robót.

- Wykonawca oświadcza, że posiada środki, sprzęt, maszyny, urządzenia, doświadczenie oraz wykwalifikowany i uprawniony personel niezbędny do realizacji umowy.

§ 2. Przedmiot umowy

- Miejscem wykonywania umowy są: Budynki stanowiące własność Zamawiającego, znajdujące się w Poznaniu przy ul.: Murawa 33A-B, Murawa 35, Murawa 37A-C, Hercena 1A-C, Słowiańska 53A-C, Słowiańska 55A-C.

- Przedmiot zamówienia wg kodu CPV: 45.26.10.00 – 4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty dekarskie na połaciach dachowych budynków stanowiących własność Zamawiającego, znajdujących się                               w Poznaniu przy ul.: Murawa 33A-B, Murawa 35, Murawa 37A-C, Hercena 1A-C, Słowiańska 53A-C, Słowiańska 55A-C, opisane w ust.4.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy:

4.1 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania  robót polegających na:

4.1.1 Demontażu czap kominowych bez siatki i z siatką ochronną przeciw  ptactwu -dotyczy wszystkich budynków ujętych w § 2 pkt.1,

4.1.2 Podwyższeniu i zabezpieczeniu przed korozją stalowych wsporników czap kominowych na połaciach dachowych budynków przy ul. Murawa 33A,B, 35, Słowiańska 55A,B,C do uzyskania wysokości pomiędzy czapą kominową         a poziomą powierzchnią komina = 25 cm wysokości, zamknięciu wklęsłej powierzchni czap blachą ocynkowaną, wypełnieniu przestrzeni pomiędzy czapą a kominem siatką stalową ocynkowaną uniemożliwiającą bytowanie ptactwa pod czapami,  o wymiarze oczek 2cm x 2 cm w konstrukcji stalowej, zabezpieczonej przed korozją, usztywnionej  z możliwością  demontażu celem przeprowadzenia przeglądów kominiarskich,

4.1.3  Montażu zdemontowanych czap kominowych – dotyczy wszystkich budynków ujętych w § 2 pkt.1,

4.1.4 Demontażu i montażu odpowietrzeń pionów kanalizacyjnych na połaciach dachowych bud. przy ul. Murawa 37A-C, Hercena 1A-C, Słowiańska 53A-C, Słowiańska 55C. Stabilnym wyprowadzeniu i połączeniu nowych odpowietrzeń pionów kanalizacyjnych PCW zakończonych „czapkami” na wysokość 50cm ponad  czapy kominowe na połaciach dachowych budynków przy ul. Słowiańskiej 55A-C, Murawa 33A-B, Murawa 35,

4.1.5 Wyprofilowaniu i wypełnieniu ubytków poziomych powierzchni betonowych kominów wentylacyjnych zaprawą cementową wodomrozoodporną, odbiciu zaprawy klejowej od pionowych powierzchni kominów, odgrzybieniu                               i gruntowaniu pionowych powierzchni kominów, zagruntowaniu powierzchni kominów emulsją asfaltową, wykonaniu izolacji powierzchni poziomych           i pionowych kominów wentylacyjnych papą zgrzewalną wierzchniego krycia gr. 5mm w kolorze zbliżonym do pokrycia połaci dachowej, zabezpieczeniu przewodów wentylacyjnych kołnierzykami z blachy ocynkowanej przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody opadowej - dotyczy wszystkich budynków ujętych w § 2 pkt.1,

4.1.6	Pokryciu daszków czap kominowych papą zgrzewalną wierzchniego krycia gr. 5mm w kolorze zbliżonym do połaci dachowej - dotyczy wszystkich budynków ujętych w § 2 pkt.1,

4.1.7 Wymianie rynien PCW wraz z hakami rynnowymi na rynny i haki cynkowane    z wykonaniem stabilnych połączeń z rurami spustowymi PCW na budynkach przy ul. Słowiańskiej 53A-C, Słowiańskiej 55A-C, Hercena 1A-C, Murawa 37A-C,

- Wykonawca prowadzić będzie prace w oparciu o własne materiały i narzędzia.

- Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania objętych umową prac, zgodnie          z  niniejszą umową, dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz właściwymi przepisami.

- Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje zakres prac ujętych w pkt.4 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami BHP.

- Wykonawca zobowiązuje się ponieść wszelkie inne dodatkowe koszty, jakie będzie musiał ponieść w celu prawidłowej realizacji niniejszej umowy.

- Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 3. Terminy

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy w następujących terminach:

I etap - wykonanie robót dekarskich na połaciach dachowych budynków stanowiących własność Zamawiającego, znajdujących się w Poznaniu przy ul.: Słowiańskiej 53A-C, Hercena 1A-C,  wykonawca  zrealizuje w okresie dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy.

II etap - wykonanie robót dekarskich na połaciach dachowych budynków stanowiących własność Zamawiającego, znajdujących się w Poznaniu przy ul. Słowiańska 55A-C, Murawa 37A-C, Murawa 33A-B, Murawa 35 Wykonawca zrealizuje w okresie -  od dnia 01 kwietnia 2009 r. do dnia 30 lipca 2009 r.

§ 4. Wykonywanie robót

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów nie spełniających polskich norm oraz nieprzestrzegania  obowiązujących przepisów prawa budowlanego.

- Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa (w szczególności przepisami BHP), a także że będą one wyposażone w kaski, ubrania ochronne oraz podstawowe narzędzia.

- Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu przedmiotowych robót stosować będzie przepisy BHP i ppoż.

- Zamawiający zastrzega, że w budynkach, w których wykonywane będą roboty objęte umową znajdują się lokale mieszkalne, wobec czego  Wykonawca zobowiązuje się wykonywać roboty w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób mieszkających w tych budynkach.

- Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania w każdym czasie prawidłowości wykonywania robót, w szczególności ich jakości, terminowości i użycia odpowiednich maszyn, materiałów          i urządzeń.

- Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego usuwania z terenu budowy zbędnych prowizorycznych urządzeń i materiałów i wywożenia na swój koszt na wysypisko wszelkich odpadów, śmieci, gruzu i złomu z rozbiórek, materiałów i urządzeń pochodzących z demontażu        i dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających dokonanie wywozu na legalne wysypisko, lub przedstawi Zamawiającemu pisemne oświadczenie o wykorzystaniu zdemontowanych elementów nie będących odpadami na cel własny.

- Urządzenie (zagospodarowanie) placu budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie i na swój koszt.

- Z uwagi na konieczność wykonywania prac remontowych na terenie obiektu czynnego roboty muszą być prowadzone w ścisłym uzgodnieniu z Zamawiającym oraz Inspektorem Nadzoru.

- Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania placu budowy, w tym umieszczenie tablic informacyjnych, wykonanie ogrodzeń, instalacji, zabudowań prowizorycznych, niezbędnych zabezpieczeń i wszystkich innych czynności koniecznych do zrealizowania robót w tym zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez czas trwania realizacji zadania.

- Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim.

- Zamawiający wyznacza osobę upoważnioną do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia:

Artur Barbarewicz –tel. 605-828-993.

- Funkcję inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego będzie pełnić:

Wacław Czub –tel. 609-888-804.

- Wskazane osoby przez Zamawiającego nie są upoważnione do  zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego.

- Funkcję kierownika budowy ze strony Wykonawcy będzie pełnić : ………………………..

§ 5. Odbiór robót

- Przedmiotem odbioru robót jest przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 umowy. Częściowy odbiór  robót przeprowadzony będzie po wykonaniu I etapu przedmiotu umowy a końcowy odbiór robót przeprowadzony zostanie po wykonaniu całości przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu budowy i udostępnienie go na każde żądanie Zamawiającego celem dokonania wpisów i potwierdzeń.

- Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem 7 dni roboczych, umożliwiając ich odbiór przez inspektora nadzoru. Jeżeli Wykonawca dopełni tego obowiązku jest zobowiązany na żądanie inspektora nadzoru odkryć elementy lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić na własny koszt elementy do stanu poprzedniego.

- Po wykonaniu każdego z etapów przedmiotu umowy Wykonawca zgłosi pisemnie gotowość do odbioru, po uprzedniej akceptacji Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych

- Zamawiający przystąpi do  częściowego i końcowego odbioru robót   w czasie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawiadomienia (w formie pisemnej lub faxem) o osiągnięciu gotowości do odbioru robót, po uprzedniej akceptacji Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego, oraz Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru niezbędne dokumenty, w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego etapu robót.

- Razem z wnioskiem o dokonanie końcowego odbioru robót  Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

  - certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodności itp. na materiały użyte do realizacji robót wraz ze wskazaniem miejsca ich wbudowania,

  - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową oraz przepisami i polskimi normami,

  - oryginał zeszytu budowy.

- Protokół odbioru robót winien być podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawcę        i Inspektora nadzoru.

- Za dzień przekazania każdego z etapów przedmiotu  umowy uważa się dzień bezusterkowego protokolarnego odbioru częściowego lub odbioru końcowego  przedmiotu umowy  przez Zamawiającego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia :

  - Jeżeli wady nadają się do usunięcia - Zamawiający ma prawo odmowy odbioru robót              i wyznaczenie terminu usunięcia wad. Po upływie wyznaczonego terminu naliczane będą kary umowne określone w § 10.

  - Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

    - Jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie                       z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie  lub może od umowy odstąpić,

    - Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie                          z przeznaczeniem, Zamawiający może od umowy odstąpić,

9.3 Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

9.4 Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

10. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 6. Wynagrodzenie

- Z tytułu wykonanych przez Wykonawcę i odebranych przez Zamawiającego robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy Zamawiający  zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości  …………………….. zł netto  + obowiązujący podatek  VAT 7% tj………………………………= …………………………….. zł brutto.

- Wykonawca wystawi jedną fakturę częściową – za wykonanie I etapu przedmiotu umowy i jedną fakturę końcową – po wykonaniu całego przedmiotu umowy.

- Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie bezusterkowy częściowy protokół odbioru robót a podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie bezusterkowy końcowy protokół odbioru robót, podpisane przez Zamawiającego, Wykonawcę i inspektorów nadzoru.

- Strony uzgadniają, że dostarczone Zamawiającemu faktury za wykonanie  przedmiotu umowy bez protokołu odbioru robót oraz faktury wystawione niezgodnie z obowiązującymi przepisami zostaną zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego bez prawa do zapłaty do czasu usunięcia wszystkich błędów i uzupełnienia braków.

- Wynagrodzenie za wykonane roboty płatne będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej   faktury wraz z bezusterkowym protokołem odbioru robót..

- Zapłatę przez Zamawiającego uważa się za dokonaną z dniem obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7. Obowiązki stron

- Zamawiający zobowiązany jest w szczególności do:

  - zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

  - przekazania miejsca robót,

  - odbioru przedmiotu umowy po bezusterkowym wykonaniu robót przez Wykonawcę,

  - zapłaty wynagrodzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

  - odebrania miejsca robót,

  - powołania kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane,

  - prowadzenia zeszytu budowy,

  - niezwłocznego wykonywania robót koniecznych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed dewastacją,

  - zabezpieczenia terenu budowy  z zachowaniem najwyższej staranności,

  - przekazania Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu robót dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru,

  - zapewnienia ochrony mienia i  zabezpieczenia ppoż. terenu budowy podczas trwania robót,

  - uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu prac.

§ 8. Odpowiedzialność za wady i gwarancja

- Wykonawca jest odpowiedzialny  za prawidłowe wykonanie robót.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty wraz                          z dostarczonymi i użytymi materiałami na okres 60 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy. Dokument gwarancyjny zostanie wydany przez Wykonawcę w chwili bezusterkowego odbioru robót.

- W przypadku wystąpienia wad, Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady bezzwłocznie                  w terminie określonym przez Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wadzie.

- W przypadku nie usunięcia wad w ustalonym terminie, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę, nie zwalniając go od obowiązku uiszczenia kar umownych.

§ 9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  - Wykonawca do dnia podpisania umowy zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1 co stanowi …………..…….słownie………………………………………………………………

  - Zabezpieczenie musi obejmować w szczególności: zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy.

  - Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

3.1. pieniądzu,

3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3.3. gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego tj.

Bank Zachodni WBK S.A. 5 Oddział w Poznaniu 73 1090 1447 0000 0000 4405 0416.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie  kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

  - Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie  wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

  - W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust.3.

  - Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia         i bez zmniejszenia jego wysokości. Powyższa zmiana stanowiąca zmianę do niniejszej umowy zostanie wprowadzona aneksem do umowy.

- Wartość 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione     w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych, a wartość 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji jakości.

§ 10. Kary umowne

Strony ustalają iż w przypadku niewykonania, nieterminowego wykonywania, bądź nienależytego wykonania umowy Wykonawca zostanie obciążony karami umownymi.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

  - za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 20% wartości brutto przedmiotu umowy.

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu odbioru za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę         z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 Prawa zamówień publicznych.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku nie spełnienia przez Wykonawcę warunków umowy pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania.

- Kary umowne potrącane będą z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy. W przypadku nie pokrycia kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający potrąci kary umowne z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych ze wszystkich tytułów oraz odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 11. Zmiany umowy

- Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. (art.145 ust.1 pzp.).

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 jest nieważna.

§ 12. Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian jest następstwem okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy.

- W sprawach nie uregulowanych w  niniejszej umowie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

- Ewentualne spory stron rozstrzygać będzie właściwy Sąd w Poznaniu.

- Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu.

- W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 12.3, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z których trzy otrzymuje  Zamawiający, jeden dla Wykonawcy.

- Integralną część umowy stanowią:

  - Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAMAWIAJĄCY              			    			WYKONAWCA

Załączniki:

- Gwarancja,

Załącznik nr 10

……………………………………

miejscowość. data

.......................................................

pieczęć udzielającego gwarancji

GWARANCJA

Niniejszym …………………. zamieszkały w Poznaniu, przy ul. ………………….. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: ……………… z siedzibą w …………, przy ul. …………….., 00-000 ……………, wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta ………………….. pod numerem ……………………, NIP ……………………, REGON …………………… reprezentowaną przez :

……………………………., zwanym w niniejszym dokumencie GWARANTEM:

1. Gwarant oświadcza, że udziela Zamawiającemu gwarancji na całość przedmiotu umowy zawartej w dniu ………..2008r. pomiędzy Gwarantem, a Zamawiającym tj.: ………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

2. Termin gwarancji wynosi 60 m-cy na całość robót wraz z użytym materiałem będących przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Gwarantem, a Zamawiającym, liczony od dnia ostatecznego podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru robót.

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie wskazanym w pkt.2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

4. Wady i usterki zgłaszane będą Gwarantowi w miejscu jego siedziby na piśmie pod adresem …………………………………………………………………………………… ………………………………………, lub telefonicznie pod nr tel. (……) …………………….

5. Gwarant oświadcza, że zobowiązuje się przystąpić do usuwania wad i usterek niezwłocznie, nie później jednak niż 72 godziny od chwili zgłoszenia. Termin przystąpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony jedynie za zgodą Zamawiającego.

6. Całkowite usunięcie zgłoszonych usterek nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od ich zgłoszenia. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony jedynie za zgodą Zamawiającego.

7. W przypadku opóźnienia w usuwaniu zgłoszonych wad i usterek lub nienależytego wykonania napraw gwarancyjnych Zamawiający, po pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu do ich usunięcia ma prawo do przeprowadzenia prac polegających na usunięciu ujawnionych wad i usterek, przy pomocy innych podmiotów, na koszt i ryzyko Gwaranta, na co ten ostatni wyraża nieodwołalną zgodę.

8. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w terminach określonych w pkt.6 i 7, Zamawiający niezależnie od wykonania uprawnień Gwaranta przez inny podmiot opisany w pkt.7 może naliczyć karę umowną zgodnie z § 5 pkt.1 umowy.

9. Gwarant nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty.

10.Do upływu gwarancji Gwarant zobowiązany jest pisemnie informować Zamawiającego o zmianie swego zamieszkania oraz miejsca prowadzenia działalności. W przypadku, gdy list wysłany do Gwaranta, na ostatnio podany adres, powróci z adnotacją np. ,,adresat nieznany” , „adresat wyprowadził się”  lub gdy list (polecony/ za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) nie zostanie odebrany, Zamawiający uprawniony jest do niezwłocznego przeprowadzenia prac polegających na usunięciu ujawnionych wad na koszt Gwaranta.

11. Zmiany niniejszego dokumentu wymagają pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej                 i zgody Zamawiającego.

12, W sprawach nie uregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie ma umowa nr ............................ z dnia ...........................     oraz odpowiednie przepisy prawa.

13.Niniejsza gwarancja stanowi integralną część wyżej powołanej umowy zawartej pomiędzy stronami.

14. Gwarancję sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla wykonawcy i trzy dla zamawiającego.

GWARANT