SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Część I

Informacje o zamawiającym

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Adres zamawiającego:        ul. Św. Marcin 58/64, 61-807 Poznań

REGON 630682977            NIP 778-12-25-831

Strona internetowa: www.ptbs.pl ,

godziny pracy PTBS Sp. z o.o. – Sekretariat III p. w dni robocze od 8.00. do 16.00.

Nr konta Zamawiającego:

Nr IBAN PL  42 1130 1088 0002 0417 0020 0001

Nr BIC  SWIFT : GOSKPLPW 42113010880002041700200001

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu ul. Św. Marcin 58/64, 61-807 Poznań.

Nr IBAN PL  73 1090 1447 0000 0000 4405 0416

Nr BIC  SWIFT : WBKPPLPP 73 1090 1447 0000 0000 4405 0416

Bank Zachodni WBK ul. Św. Marcin 66/72 61-807 Poznań.

1. 	Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” będzie mowa o adresie i siedzibie Zamawiającego należy przyjąć, że dotyczy to adresu podanego wyżej.

2. 	Do czynności podejmowanych w trakcie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” lub „uPzp” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks cywilny.

Część II

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony poniżej 5 150 000 € - art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 uPzp.

Część III

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest wybudowanie budynku mieszkalnego z garażem podziemnym i usługami wraz z infrastrukturą - Środowiskowy Dom Emeryta, przy ul. Łużycka 14 / Drewlańska w Poznaniu wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.

- Oznaczenia przedmiotu zamówienia.

wg kodu CPV: 45211000-9, Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych

Kody CPV dodatkowe:

wg kodu CPV: 45233120-6; Roboty w zakresie budowy dróg

wg kodu CPV: 45310000-3; Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

wg kodu CPV: 45232460-4; Roboty sanitarne

wg kodu CPV: 45111291-4 ;Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

3. Miejsce wykonania zamówienia.

Działki budowlane o numerach ewidencyjnych: (32, 33, 34, 35, 36, 37, arkusz 22, obręb Naramowice) stanowią własność Zamawiającego; znajdują się w Poznaniu przy ul. Suwalskiej.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja budowlana składająca się z:

4.1 	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – stanowiąca załącznik nr 9 do siwz

4.2. 	Dokumentacja projektowa Środowiskowego Domu Emeryta w Poznaniu, przy ul. Łużycka 14/ Drewlańska - Projekty ŚDE „Poznań – Projekt” - stanowiąca załącznik nr 10 do siwz

4.3	Przedmiary robót budowlanych – stanowiących załącznik nr 11 do siwz jako dokument pomocniczy.

- Działki, na których będzie realizowany układ drogowy, wchodzący w skład niniejszego zamówienia stanowią działki nr: 32, 33, 34, 35, 36, 37, ark. 22, obręb Naramowice. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością, na której prowadzona będzie inwestycja oraz posiada ostateczną decyzję pozwolenia na budowę.

- W trakcie realizacji budowy należy bezwzględnie zachować przepisy o ochronie środowiska związane z ochroną drzew na placach budowy (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody- Dz. U. Nr 92/2004, poz. 880 z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew- Dz. U. Nr 226/2004r. poz. 2306, Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 października 2007r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2008 - Monitor Polski Nr 77/2007, poz. 828 - corocznie nowelizowane, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2004r. w sprawie trybu nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień albo drzew lub krzewów - Dz. U. Nr 219/2004r. poz. 2229), tak aby nie dopuścić do pogorszenia stanu zdrowotnego istniejących. Wykonawca odpowiada za dobrostan istniejącej zieleni i ponosi koszty związane z jej ewentualnym uszkodzeniem.

- Minimalny, wymagany okres gwarancji wykonawcy, obejmujący całość wykonanych robót konstrukcyjno-budowlanych niezależnie od gwarancji udzielonej przez producentów poszczególnych materiałów wynosi 60 miesięcy. Okres gwarancji obejmujący pozostałe materiały i urządzenia zgodnie z okresami gwarancji udzielonymi przez producentów na poszczególne materiały i urządzenia. Okres gwarancji na zagospodarowanie terenu i zieleń wynosi 12 miesięcy. Projekt gwarancji stanowi załącznik nr 13 do siwz   i stanowi integralną część umowy.

- W zakresie obowiązujących przepisów materiały i urządzenia powinny być oznaczone znakiem bezpieczeństwa zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości materiałów używanych do wykonania prac, jak również przedstawienia wyników tych badań.

- Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie, innych materiałów niż podane w dodatkach do SIWZ, pod warunkiem zapewnienia materiałów równoważnych, nie gorszych niż określone w tych dokumentach. W takiej sytuacji przed wbudowaniem tych materiałów, na wykonawcy ciąży obowiązek przedłożenia zamawiającemu stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały oraz uzyskania zgody jego i autora projektu na ich wprowadzenie.

- Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i przeprowadzenia odbioru końcowego przez wszystkie wymagane służby i instytucje niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie budynków (tj. Sanepid, P.poż, BHP, PIP, ochrona środowiska itp.) oraz pokrycie wszystkich kosztów pozwolenia i uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie.

- Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Niezbędne jest, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje (dokonał wizji lokalnej terenu), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

- Wszelkie przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 12 do siwz.

- Harmonogram rzeczowo – finansowy musi zawierać wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania inwestycji z ich podziałem na poszczególne elementy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wystawionego przez Wykonawcę w ofercie harmonogramu rzeczowo – finansowego w przypadku zaistnienia rozbieżności w złożonym i rzeczywistym terminie rozpoczęcia realizacji zadania (załącznik nr 8 do siwz).

- Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom (art. 36 ust. 5).

  - Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do siwz.

  - Wykonawca, na co Zamawiający wyraża zgodę, ma prawo podpisać umowę o wykonanie robót z podwykonawcami wymienionymi w przyjętej ofercie z wyłączeniem robót konstrukcyjno – budowlanych, których Wykonawca nie może powierzyć do wykonania podwykonawcom tj. wszystkich robót budowlanych za wyjątkiem robót dekarskich, instalacyjnych, wykończeniowych, drogowych i zagospodarowania terenu.

  - Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo z podwykonawcami niewymienionymi w ofercie przetargowej, pod warunkiem wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający ma 14 dni na wyrażenie takiej zgody. W przypadku nie zajęcia stanowiska przez Zamawiającego w określonym terminie – 14 dni uznaje się, że zgoda nie została wyrażona. Zamawiający może wyrazić zgodę na taką zmianę wykonania przedmiotu niniejszej umowy wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie podwykonawców są nie niższe od kwalifikacji i doświadczenia podwykonawców wskazanych pierwotnie i jakie są wymagane postanowieniami SIWZ.

  - Pozostałe postanowienia odnośnie podwykonawców niewymienionych w ofercie przetargowej, zawarte są w § 15 projektu umowy.

CZĘŚĆ IV

Termin wykonania zamówienia

  - Termin wykonania całości przedmiotu umowy wynosi 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.

  - Zamawiający informuję Wykonawcę, iż na uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie należy przewidzieć okres minimum 1 miesiąca licząc od dnia zakończenia robót budowlanych i podpisania końcowego protokołu odbioru robót.

CZĘŚĆ V

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W celu potwierdzenia, że Wykonawca może brać udział w postępowaniu, zgodnie z art. 22 Ustawy zamawiający stawia następujące warunki:

- Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  - Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającą swoim rodzajem i zakresem robotom będącym przedmiotem zamówienia. Zamawiający za porównywalne uważać będzie zamówienia, których przedmiotem było wykonanie przez Wykonawcę przynajmniej jednego wielorodzinnego budynku mieszkalnego wykonanego wraz z infrastrukturą: o pow. całkowitej min. 2.500m2.

  - Zamawiający wymaga żeby Wykonawca dysponował osobami posiadającymi wymagane prawem uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

- Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

  - Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie niższa niż 1.500.000,00 zł gdzie jedno zdarzenie deliktowe, powinno obejmować kwotę nie niższą niż 500.000,00 zł – okres ubezpieczenia winien obejmować co najmniej dzień składania ofert.

  - Zamawiający wymaga aby Wykonawca ubezpieczył budowę od ryzyk budowlanych.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

- Dokonanie oceny spełniania warunków polegać będzie na sprawdzeniu przez Zamawiającego, czy na podstawie wymaganych przez Zamawiającego i dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń można dopuścić go do postępowania o udzielenie zamówienia stosując formułę spełnia - nie spełnia.

CZĘŚĆ VI

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r.

- W celu potwierdzenia tego, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności objętej zamówieniem oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru sadowego albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców zobowiązany jest do załączenia ww. dokumentu.

  - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców zobowiązany jest do załączenia ww. dokumentu.

  - Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców zobowiązany jest do załączenia ww. dokumentu.

  - Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców zobowiązany jest do załączenia ww. dokumentu.

- W celu potwierdzenia tego, że Wykonawca posiada niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:

  - wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonywania wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców zobowiązany jest do załączenia ww. dokumentu.

  - wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z Wykonawców zobowiązany jest do załączenia ww. dokumentu (upoważniony przez pozostałych jako ich reprezentant) tak, aby został spełniony przez nich stosowny warunek łącznie (w sumie).

  - Dokumenty stwierdzające, że osoby przewidziane do wykonania zamówienia posiadają wymagane prawem  uprawnienia zamówienie posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi:

1. 	w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – osoba, pełniąca funkcję kierownika budowy,

2. 	w specjalności instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,

3.	w specjalności instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

4.  	instalacyjne w zakresie sieci instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

5.	w specjalności drogowej

wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W przypadku uprawnień w zakresie pkt 1-5 warunek będzie spełniony także, gdy przedmiotowe uprawnienia będzie posiadała ta sama osoba.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z Wykonawców zobowiązany jest do załączenia ww. dokumentów (upoważniony przez pozostałych jako ich reprezentant) tak, aby został spełniony przez nich stosowny warunek łącznie (w sumie).

- W celu potwierdzenia tego, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:

  - Polisa lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 1.500.000,00 zł gdzie jedno zdarzenie deliktowe, powinno obejmować kwotę nie niższą niż 500.000,00 zł – okres ubezpieczenia winien obejmować co najmniej dzień składania ofert.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający weźmie pod uwagę łączną zdolność kredytową podmiotów.

  - Oświadczenie, że Wykonawca ubezpieczy budowę od ryzyk budowlanych do wysokości zamówienia brutto.

  - Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 Ustawy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

  - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i ust.2 Ustawy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

  - Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty konstrukcyjno - budowlane w ilości 60 miesięcy. Na zamontowane urządzenia – terminy gwarancji zgodnie z terminami producenta nie krócej niż 24 miesiące licząc od dnia dokonania odbioru protokołem odbioru końcowego.

- Zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r., w odniesieniu do wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Cz. VI niniejszej SIWZ Wykonawca składa:

  - odnośnie ust. 1 pkt. a,b.d – dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

  - nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

  - odnośnie ust. 4.1. pkt. c – zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy – dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 2 Rozporządzenia stosuje się odpowiednio.

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, zgodnie z postanowieniami art. 44 Ustawy, wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4 do SIWZ, a także dokumenty jakich żąda Zamawiający dla potwierdzenia spełniania tych warunków.

Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem (data, podpis i pieczęć imienna). Jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości Zamawiający żądał będzie przedstawienia oryginału. Dokumenty sporządzone w języku obcym składać należy wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę Za treść tłumaczenia odpowiada Wykonawca.

5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty.

Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje konieczność odrzucenia oferty (załącznik nr 7 do siwz).

W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie.

CZĘŚĆ VII

Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

- Wszelką korespondencję dotyczącą postępowania należy kierować na adres: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Św. Marcin 58/64, 61-807 Poznań.

W treści korespondencji należy podać numer sprawy tj. PN – 08/08.

- Wszelkie zapytania, oświadczenia, wyjaśnienia lub inne informacje dotyczące prowadzonego postępowania należy bezwzględnie wnosić do Zamawiającego w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się za pomocą faksu pod warunkiem niezwłocznego pisemnego potwierdzenia. Brak pisemnego potwierdzenia traktowany będzie jako brak wpływu dokumentu do Zamawiającego.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień chyba, że zapytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem do składania ofert ( art. 38 ust. 1 Ustawy.)

- Zamawiający przekazuje treść zapytań i wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania ( art. 38 ust. 2 Ustawy).

- Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców.

- Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ zgodnie z warunkami określonymi w art. 38 ust.4 Ustawy. Zamawiający przedłuża termin do składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ w sposób określony w art. 38 ust. 6 Ustawy. Na podstawie art. 38 ust.7 o przedłużeniu terminu Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz umieści informację na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.ptbs.pl.

Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu ul. Św. Marcin 58/64 61-807 Poznań , tel. 061 8508 321,                                       w godz. od  8:00 do 16:00 jest:

1. w sprawach proceduralnych - Małgorzata Woźniak

CZĘŚĆ VIII

Wymagania dotyczące wadium

- Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 400.000,00 zł. słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100.

- Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

  - gwarancjach bankowych

  - gwarancjach ubezpieczeniowych

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(Dz.U. Nr 109, poz.1158 z późniejszymi zmianami).

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

  - upłynął termin związania ofertą

  - zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy

  - zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:

  - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert

  - który został wykluczony z postępowania

  - którego oferta została odrzucona.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie

  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zwrot wadium odbywa się na podstawie art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego

Nr IBAN PL 42 1130 1088 0002 0417 0020 0001

Nr BIC (SWIFT): GOSKPLPW 42113010880002041700200001

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu ul. Św. Marcin 58/64, 61-807 Poznań.

- Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 31.10.2008 do godziny 12.00.

- Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy, w formie oryginału, załączyć do oferty jako pierwsza strona oferty.

CZĘŚĆ IX

Termin związania ofertą

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
(art. 85 ust. 5 Ustawy).

- W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. (art. 85 ust.2Ustawy Pzp)

- Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą przez Wykonawcę nie powoduje utraty wadium. (art. 85 ust.3 Ustawy Pzp)

- Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalna tylko i wyłącznie z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium lub – o ile nie jest to możliwe – wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą (art. 85 ust.4 Ustawy Pzp).

CZĘŚĆ X

Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferta musi zawierać:

- Wypełniony formularz ofertowy stanowiący - załącznik nr 1.

- Załączniki, oświadczenia i dokumenty wymienione w CZĘŚCI VI SIWZ potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. - w tym załączniki nr 2, 3, 4, 5, 6, 7.

- Harmonogram rzeczowo – finansowy - załącznik nr 8.

- Parafowany projekt umowy - załącznik nr 12.

- Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

- Pozostałe wymagania jak w pkt. 2 – (Sposób przygotowania oferty)

2. Sposobu przygotowania ofert:

- Ofertę stanowi druk „Formularz oferty” wraz z wymaganymi załącznikami, oświadczeniami i dokumentami – wzór Formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ –. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena.

- Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz Ustawy. Wszelkie koszty przygotowania, pozyskania niezbędnych informacji w celu prawidłowego przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

- Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze, przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawiania śladów. Wykonawca może ponumerować zapisane strony oferty. Oferta musi być trwale spięta. Zamawiający dopuszcza zszywanie, bindowanie, spinanie w skoroszycie z przewiązaniem sznurkiem i oplombowaniem.

- Formularz oferty oraz wszystkie załączniki do oferty powinny być podpisane przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wykonawcy rozumie się:

- Osoby wskazane w aktualnym odpisie z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub w umowie regulującej współpracę podmiotów składających ofertę wspólną.

- Inne osoby będące pełnomocnikiem Wykonawcy. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy należy, w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem (pieczęć imienna, podpis i data) załączyć do oferty. Brak pełnomocnictwa, w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, skutkował będzie odrzuceniem oferty jako nie odpowiadającej treści specyfikacji.

- Wykonawcy składający ofertę wspólną, w tym również spółki cywilne, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takich przypadkach art. 23 Ustawy stosuje się w całości.

- Pełnomocnictwo, o którym mowa wyżej należy załączyć do oferty w formie oryginału.

- Poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem i pieczątką imienną osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.

- Wykonawca utajnia informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje podlegające utajnieniu należy umieścić w odrębnej teczce oznaczonej „ informacje tajne”. W wykazie dokumentów załączonych do oferty należy umieścić informację, które załączniki podlegają utajnieniu. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności, w przypadku niewłaściwego oznaczenia informacji tajnych, za ich udostępnienie.

- Zamawiający będzie udostępniał oferty wraz z załącznikami do wglądu na pisemny wniosek, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie dłuższym jak w drugim dniu od dnia złożenia wniosku. We wniosku należy podać imię i nazwisko osoby/osób, które w imieniu wnioskującego dokonają wglądu do oferty.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu oznaczonym:

„Oferta przetargowa na wybudowanie budynku mieszkalnego z garażem podziemnym i usługami wraz z infrastrukturą - Środowiskowy Dom Emeryta,  przy ul. Łużycka 14 / Drewlańska w Poznaniu wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.”

Nie otwierać do dnia  31.10.2008  2008r. do godziny 12:00.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zamienić lub wycofać ofertę. W celu dokonania zamiany oferty, nową ofertę należy dodatkowo oznaczyć „Oferta zamienna”.

- W celu wycofania oferty Wykonawca musi złożyć stosowne pismo wycofujące złożoną ofertę podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Do pisma należy dołączyć dokument, z którego wynikać będzie kto jest uprawniony do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku braku takiego dokumentu komisja zastrzega sobie prawo do otwarcia oferty w terminie wyznaczonym na otwarcie ofert.

- Wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty zdobywa Wykonawca we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

- Informacja dotyczące walut obcych

Zamawiający prowadził będzie rozliczenia z wykonawcą tylko w złotych polskich. Nie dopuszcza się możliwości rozliczania w innych walutach.

CZĘŚĆ XI

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

      - Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – sekretariat III piętro pok. 302, w terminie do 31.10.2008 2008 r. do godz. 12.00.

      - Otwarcie kopert z ofertami nastąpi komisyjnie w siedzibie Zamawiającego w pok. 202 w dniu jak w pkt 1 godz. 12.30.

CZĘŚĆ XII

Opis sposobu obliczania ceny

1. 	Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowić będzie wynagrodzenie za wszystkie roboty określone w dokumentacji projektowej oraz zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. 	Cenę należy podać w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług VAT.

3. 	Ceny podane w formularzu ofertowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. 	Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, dokumentuje koszty wszystkich innych robót przygotowawczych i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

CZĘŚĆ XIII

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu ceny oceny ofert

1. 	Zamawiający wyznaczył następujące kryterium i jego znaczenie:

| l.p. | Opis kryteriów oceny | Znaczenie (Waga) | Opis metody przyznawania punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Cena | 100 % | Proporcje matematyczne wg wzoru: C= 100 100% gdzie: C- ilość punktów przyznana danemu kryterium Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia. Oferta o najniższej cenie brutto otrzyma 100 punktów. Każdej innej ofercie będą przyznawane punkty wyliczone według wzoru. |

Opis sposobu oceny ofert.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Osoby obecne podczas otwarcia ofert wpisują się na listę obecności

- Przed otwarciem ofert przewodniczący komisji poda kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert, przewodniczący komisji poda nazwę i adres Wykonawcy, cenę oferty, termin wykonania zamówienia, warunki gwarancji i warunki płatności.

- W części tajnej członkowie komisji dokonają sprawdzenia ważności złożonych dokumentów w świetle zapisów niniejszej SIWZ.

- Komisja wyklucza Wykonawców, którzy nie spełniają wymogów określonych w art. 24 ust. 1 i ust.2 Ustawy.

- Ofertę wykluczonego Wykonawcy uznaje się za odrzuconą.

- Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

- Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny Zamawiający poprawia zgodnie z zapisem art. 88 Ustawy.

- Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w zakresie określonym w art. 87 ust.1 Ustawy.

- Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści SIWZ,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez Wykonawcę, wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy prawo zamówień publicznych lub błędy w obliczeniu ceny,

- Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

- jest nieważna na postawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający zobowiązany jest unieważnić postępowanie zgodnie z zapisami art. 93 Ustawy

- O unieważnieniu postępowania zamawiający powiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

  - ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

CZĘŚĆ XIV

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. 	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty (art. 92 uPzp), o:

1.1. 	Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

1.2. 	Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

1.3. 	Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

2. 	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 1.1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3.	Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia i wspólnie składają ofertę dostarczą przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kserokopię umowy regulującą współpracę tych Wykonawców.

4.	Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winna zawierać:

4.1. 	Określenie celu gospodarczego,

4.2. 	Oznaczenie terminu, na jaki zawarto umowę, który nie może być krótszy niż termin wykonania zamówienia, a nawet do ostatecznego wygaśnięcia obowiązków i praw wobec zamawiającego (np. odpowiedzialność z tytułu gwarancji, rękojmi, należytej staranności i zabezpieczenia należytego wykonania umowy).

5. 	Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winna być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli.

CZĘŚĆ XV

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany w dniu podpisania umowy, jednakże przed jej podpisaniem.

- W jednej lub kilku z form określonych ustawą.

- Wpłaty pieniężne należy dokonywać na konto

    - Nr IBAN PL  73 1090 1447 0000 0000 4405 0416

    - Nr BIC  SWIFT : WBKPPLPP 73 1090 1447 0000 0000 4405 0416

    - Bank Zachodni WBK ul. Św. Marcin 66/72 61-807 Poznań.

- Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej Wykonawca wpłaca przelewem na konto Zamawiającego, a Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy, a za zgodą Zamawiającego możne dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2 ustawy.

- Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości i bez zmiany wysokości.

- Zasady zwrotu zabezpieczenia określono w art. 151 Ustawy.

- Za dzień wniesienia zabezpieczenia uznaje się dzień wpłynięcia zabezpieczenia na rachunek Zamawiającego.

- Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy przedstawić w dniu podpisana umowy.

- Wartość 70% zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie należytego wykonania umowy i zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od dnia ostatecznego odbioru końcowego.

- Wartość 30% zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości i rękojmi i zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi.

CZĘŚĆ XVI

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

Istotne dla stron postanowienia zawarte są w projekcie umowy - załącznik nr 12 do siwz.

CZĘŚĆ XVII

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania

o udzielenie zamówienia

- Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom i innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

- Przed terminem do składania ofert środki ochrony prawnej przysługują organizacjom, o których mowa w art. 179 ust. 3 Ustawy.

- Na czynności Zamawiającego można wnieść protest w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

- Protest dotyczący ogłoszenia i SIWZ wnosi się w terminach i na zasadach określonych w  art. 180 ust. 3 pkt.1 i 2 Ustawy..

- Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy.

- Protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot do tego nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust.6 Zamawiający odrzuca.

- Zamawiający rozstrzyga protest w terminach i na zasadach określonych w art. 183 Ustawy.

- Odwołanie wnosi się na zasadach określonych w Rozdziale 3 Ustawy.

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- Do skargi stosuje się – Rozdział 4 Ustawy.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami zatwierdzam

Poznań, dnia ...................................2008r.                          		..............................................................

Załączniki specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  - Załącznik nr l –  Oferta ;

  - Załącznik nr 2 – Oświadczenie  z Art. 22;

  - Załącznik nr 3 – Oświadczenie  z Art. 24;

  - Załącznik nr 4 – Oświadczenie  z Art. 44,

  - Załącznik nr 5 – Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych;

  - Załącznik nr 6 – Wzór wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie;

  - Załącznik nr 7 – Pełnomocnictwo;

  - Załącznik nr 8 – Harmonogram rzeczowo-finansowy strona forma;

  - Załącznik nr 9 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;

  - Załącznik nr 10 – Dokumentacja projektowa;

  - Załącznik nr 11 – Przedmiary robót budowlanych;

  - Załącznik nr 12 – Projekt umowy;

  - Załącznik nr 13 – Gwarancja – załącznik do umowy.

Załącznik nr 1

### OFERTA

Nazwa wykonawcy   ………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

Siedziba Wykonawcy   	……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy	..............................................................................................................................

Nr telefonu …………………………………………………………………………………………………………..

Nr faksu ......................................................................................................................................................

Miejsce i numer rejestracji lub wpisu do ewidencji ………………………………………………………………

.....................................................................................................................................................................

nr REGON ……...........................................................................................................................................

nr NIP	........................................................................................................................................................

Nr konta Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

Wykonawca będący konsorcjum w pozycji „nazwa Wykonawcy” wpisuje nazwę konsorcjum i nazwę pełnomocnika, w pozostałych pozycjach dotyczącej „adresu Wykonawcy” dane Pełnomocnika konsorcjum.

Niniejsza oferta zostaje złożona przez (wypełnić tylko w przypadku składania wspólnej oferty):

| l.p. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| Wykonawca nr 1 |  |  |
| Wykonawca nr 2 |  |  |

Do:  			 Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ul. Św. Marcin 58/64, 61-807 Poznań

Tel.: (0-61) 852-82-60      Fax: (0-61) 852-31-24

- Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wybudowanie budynku mieszkalnego z garażem podziemnym i usługami - Środowiskowy Dom Emeryta, przy ul. Łużycka 14 / Drewlańska w Poznaniu.” zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia za kwotę:

| Przedmiot zamówienia | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Wybudowanie budynku mieszkalnego z garażem podziemnym i usługami wraz z infrastrukturą - Środowiskowy Dom Emeryta, przy ul. Łużycka 14 / Drewlańska w Poznaniu wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie. | .....................................zł słownie........................................................................................................................................................................................ | tj...................................zł słownie............................................................................................... ………………………… | ....................................zł słownie............................................................................................................................................... |

Wykonawca zobowiązany jest wpisać powyżej cenę za realizację całości przedmiotu zamówienia.

………….......................................

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego i że cena oferty nie ma charakteru ceny rażąco niskiej (ceny dumpingowej).

- Zobowiązujemy się wykonać zamówienie własnymi siłami* / przy udziale podwykonawców* (*niepotrzebne skreślić).

Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom

| lp. | nazwa firmy / imię i nazwisko osoby fizycznej | powierzane czynności | uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w nieprzekraczalnym terminie:

Termin wykonania całości przedmiotu umowy wynosi 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.

- Warunki płatności:

  - Rozliczenie robót nastąpi na podstawie faktur wystawianych w cyklach miesięcznych Zamawiającemu przez Wykonawcę:

- ostatnia faktura (końcowa) nie może być mniejsza niż 4% wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu umowy płatna na warunkach określonych w § 8 pkt. 3, 4 umowy;

  - Faktury będą wystawione przez Wykonawcę na podstawie protokołów odbiorów wykonanych elementów robót.

  - Ostatnia faktura będzie wystawiona na podstawie protokołu bezusterkowego odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie.

  - Zapłaty faktur przez Zamawiającego następować będą w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie do 30 dnia od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego, przy czym każdorazowo warunkiem płatności przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy jest konieczność udokumentowania przez Wykonawcę faktu uregulowania płatności na rzecz zgłoszonego Podwykonawcy w formie oświadczenia Podwykonawcy załączanego do przedkładanej faktury, z wyłączeniem pierwszej faktury. Natomiast płatność ostatniej faktury będzie uwarunkowana przedstawieniem przez Wykonawcę oświadczenia, że uregulował ze zgłoszonym Podwykonawcą całość należnego mu wynagrodzenia.

  - Termin odbioru końcowego robót jest tożsamy z terminem odbioru przedmiotu umowy przez komisję odbiorową, powołaną zgodnie z § 5 pkt. 6.2. projektu umowy.

  - Za datę płatności strony przyjmują datę na poleceniu przelewu Zamawiającego.

  - Jednocześnie wyrażam/y zgodę na otrzymanie należności w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego w formie przelewu na konto wskazane w wystawionej fakturze.

- Na niniejsze roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na 
okres: 60 miesięcy, niezależnie od gwarancji udzielonej przez producentów poszczególnych materiałów bądź urządzeń, licząc od dnia ostatecznego podpisania protokołu zdawczo -odbiorczego bez zastrzeżeń.

- Wady i usterki zgłaszane będą wykonawcy (Gwarantowi) w jego siedzibie, na piśmie pod adresem….…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. lub za pośrednictwem faksu pod numer ………………………..

- Przedstawicielem wykonawcy na terenie wykonywanych robót będzie …………………………………………………………………………………………………………….…

- Oświadczamy, że zobowiązujemy się przystąpić do usuwania wad i usterek niezwłocznie, nie później jednak niż 72 godziny od chwili zgłoszenia. Termin przystąpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony jedynie za zgodą Zamawiającego.

- Całkowite usunięcie zgłoszonych usterek nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od ich zgłoszenia. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony jedynie za zgodą Zamawiającego.

- Zobowiązujemy się na 2 dni przed terminem przekazania terenu budowy przedłożyć do wglądu Zamawiającego umowy ubezpieczenia (polisy), pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy.

- Oświadczamy, że przedłożymy nową polisę ubezpieczeniową w dniu podpisania umowy, jeśli polisa załączona do oferty utraciła ważność. Również, gdy polisa utraci ważność w trakcie wykonywania robót zobowiązujemy się do przedłożenia nowej, tak aby była zachowana ciągłość ubezpieczenia. Nowe polisy będą zawarte na warunkach nie gorszych niż polisa przedłożona do oferty.

- Oświadczamy, iż, znane są nam wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne związane 
z wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności zaś oświadczamy, iż znany jest nam sposób i warunki dostępu do terenu budowy a także, że zbadaliśmy teren budowy oraz jego otoczenie, jak również że zapoznaliśmy się z dostępną dokumentacją urządzeń oraz ich lokalizacją na planach, a także, że uzyskaliśmy wszelkie informacje tak, aby mieć pełną wiedzę o nich. Oświadczamy, iż nie istnieją żadne przeszkody uniemożliwiające nam lub utrudniające terminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz usunięcie jego wad oraz, iż nie będzie przysługiwało nam prawo do przesunięcia terminu zakończenia robót lub prawo do dodatkowej płatności wynikających z powyższego.

- Oświadczamy, że zobowiązujemy się do wykonania robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz należytą starannością.

- Zobowiązujemy się zgłosić do zorganizowania i przeprowadzenia odbioru końcowego przez wszystkie wymagane służby i instytucje niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie budynków (tj. Sanepid, P.poż, BHP, PIP, ochrona środowiska itp.) oraz pokrycie wszystkich kosztów pozwolenia i uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie.

- Zobowiązujemy się ponieść wszelkie inne dodatkowe koszty, jakie będziemy zmuszeni ponieść w celu prawidłowej realizacji niniejszej umowy.

- Zobowiązujemy się opracować kompletną dokumentację powykonawczą oraz mapę geodezyjno-inwentaryzacyjną w 3 egzemplarzach i przekazać je Zamawiającemu na 3 dni przed terminem odbioru końcowego robót budowlanych.

- Nasza oferta składa się z  ......... ponumerowanych kolejno stron od nr ............. do nr .......................................

- Oświadczamy, iż przy wykonaniu prac określonych w siwz będziemy stosować przepisy BHP i P-poż. oraz Prawa budowlanego.

- Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w siwz.

- Zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz dodatkami i akceptujemy je bez zastrzeżeń.

- Zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do niego żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z tym projektem.

- Zapoznaliśmy się z warunkami terenowymi w miejscu realizacji inwestycji i w jego obrębie i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń

- W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości oferty brutto, tj. kwoty ………………………………………………………………………………………………………………słownie …………………………………………………………………………………………………… w  formie ……………………………………………………………………………………………………

przed terminem podpisania umowy.

…………..............................................

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej

- Integralną częścią oferty są:

  - Dowód wniesienia/wpłacenia wadium.

  - Oświadczenie z Art. 22 – załącznik nr 2

  - Oświadczenie z Art. 24 – załącznik nr 3

  - Oświadczenie z Art. 44 – załącznik nr 4

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

  - Decyzja o nadaniu uprawnień zawodowych do kierowania robotami budowlanymi:

- w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – osoba, pełniąca funkcję kierownika budowy

- w specjalności instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,

- w specjalności instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

- instalacyjne w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- w specjalności drogowej

wraz z aktualnym na dzień otwarcia ofert, zaświadczeniem o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

  - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego.

  - Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego.

  - Zaświadczenie z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  - Wykaz wykonanych robót budowlanych – załącznik nr 5 do siwz.

  - Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 6 do siwz.

  - Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający wymagania określone w CZĘŚCI VI pkt. 3.1. siwz.

  - Harmonogram rzeczowo – finansowy – załącznik nr 8 do siwz.

  - ..........................................................................................................................................

  - ..........................................................................................................................................

  - ..........................................................................................................................................

25.	Zastrzeżenie wykonawcy:

Dokumenty wymienione na stronach …………………………….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ujawnione osobom trzecim (zgodnie z art. 8 ust. 3 uPzp).

..............................................

miejscowość, data				                             ………….......................................

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu

Uwaga:

* Niepotrzebne skreślić

** Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

art. 22 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

(Dz. U. nr 19, poz.177 z późn. zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego organizowanego przez Poznańskie Towarzystwo Budownictwa                            Społecznego Sp. z o.o.

Ja (imię i nazwisko),  .............................................................................................

zamieszkały              ..............................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy) ............................................................................

jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze .............................................
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt. 1);

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art.22 ust.1 pkt. 2);

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art.22 ust.1 pkt. 3);

..............................................

miejscowość, data

………….......................................

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

(Dz. U. nr 19, poz.177 z późn. zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego organizowanego przez Poznańskie Towarzystwo Budownictwa              Społecznego Sp. z o.o.

Ja (imię i nazwisko),  .............................................................................................

zamieszkały              ..............................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy) ............................................................................

jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze .............................................
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2.

..............................................

miejscowość, data

………….......................................

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE

art. 44 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

(Dz. U. nr 19, poz.177 z późn. zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego organizowanego przez Poznańskie Towarzystwo Budownictwa            Społecznego Sp. z o.o.

Ja (imię i nazwisko),  .............................................................................................

zamieszkały              ..............................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy) ............................................................................

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wybudowanie budynku mieszkalnego z garażem podziemnym i usługami wraz z infrastrukturą - Środowiskowy Dom Emeryta,  przy ul. Łużycka 14 / Drewlańska w Poznaniu wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.

..............................................

miejscowość, data

………….......................................

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu

Załącznik nr 5

Wykaz wykonanych robót budowlanych

Nazwa Wykonawcy .................................................................................

Adres Wykonawcy ......................................................................................

Numer telefonu ............................... Numer teleksu/fax ...............................

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

| Lp. | Nazwa (rodzaj) zadania | Dane techniczne budynku wymienionego w kolumnie nr 2 | Faza realizacji zadania pozwolenie na użytkowanie (Dane) | Wartość robót budowlanych | Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót | Nazwa i adres zamawiającego (inwestora) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

……………………………………………………………………………….......................................

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu

Załącznik nr 6

# Wykaz osób i podmiotów które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Nazwa Wykonawcy .................................................................................

Adres Wykonawcy ......................................................................................

Numer telefonu ............................... Numer teleksu/fax ...............................

Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nich czynności.

| Lp. | Imię i nazwisko | Nazwa reprezentowanego Wykonawcy (wypełniają tylko Wykonawcy niebędący osobami fizycznymi) | Rodzaj posiadanych (ważnych) uprawnień | Rodzaj czynności (opracowań), jakie osoba będzie wykonywała w przedmiotowym postępowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa uprawnień | Numer i przez kogo wydane | Data wydania |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

……………………………………………………………………………….......................................

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu

Załącznik nr 7

(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)

PEŁNOMOCNICTWO

Upoważnionym przedstawicielem do uczestnictwa w przetargu, podpisywania:

- oferty;

- umowy*;

- oraz innych dokumentów*,

związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na  ……………………………………………………………………………………………….

w imieniu firmy jest:

.................................................................................................................................................

- Nazwiska  i stanowiska osób, z którymi można kontaktować się w celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli będą wymagane:

- Pan/i ......................................................................................., tel. .....................................

- Pan/i ......................................................................................., tel. .....................................

- Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w ofercie i załącznikach są aktualne i kompletne.

.................................................		Podpisano .............................................................

miejscowość, data 			         (przedstawiciel upoważniony w dokumentach rejestrowych)

..................................................		Podpisano ..............................................................

miejscowość, data 			         (przedstawiciel upoważniony w dokumentach rejestrowych)

...................................................		Podpisano ..............................................................

miejscowość, data 			                                 (upoważniony przedstawiciel)

Upoważniamy zamawiającego lub Jego upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedstawionych informacji oraz do wyjaśnienia wszelkich aspektów zgłoszonej oferty.

*/niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 8

Harmonogram rzeczowo - finansowy

| I. | ROBOTY OGÓLNE, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| --- | --- |
| II. | ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU NETTO |
|  | RAZEM STAN "ZEROWY" |
|  |  | Roboty ziemne |
|  |  | Fundamenty |
|  |  | Ściany podziemia -piwnic |
|  |  | Konstrukcja stropu ze schodami nad piwnicami |
|  |  | Izolacje p.wilgociowe |
|  | RAZEM STAN "SUROWY" |
|  |  | Ściany konstrukcyjne i osłonowe nadziemia |
|  |  | Konstrukcja stropów ze schodami nadziemia |
|  |  | Ścianki działowe w podziemiu, nadziemiu, poddaszu |
|  |  | Dach - konstrukcja |
|  |  | Dach - pokrycie, obróbki blacharskie |
|  |  | Izolacje p. wilg., cieplne, p-dźw. |
|  |  | Okna i drzwi zewnetrzne |
|  | RAZEM ROBOTY STANU "Wykończ." wewnętrzne |
|  |  | Tynki i oblicowania |
|  |  | Roboty malarskie |
|  |  | Stolarka wewnętrzna |
|  |  | Inne roboty wykończeniowe ścian wewn. |
|  |  | Podłoże betonowe |
|  |  | Podłogi, posadzki, wykładziny |
|  |  | Elementy kowalsko-ślusarskie |
|  |  | Różne roboty wewnętrzne |
|  | RAZEM ROBOTY STANU "Wykończ." zewnętrzne |
|  |  | Elewacje |
|  |  | Różne roboty zewnętrzne |
|  | RAZEM ROBOTY INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH |
|  |  | Instalacje elektryczne i teletechn. wewn. |
|  |  | Instalacje sanitarne wewn. (wod-kan,co, cw) |
|  |  | Urządzenia instalacji wewn. |
| III. | PRZYŁĄCZA INSTALACYJNE NETTO |
|  |  | Przyłącza instalacyjne razem: |
|  |  | wodociągowe |
|  |  | kanalizacji sanitarnej i deszczowej |
|  |  | centralnego ogrzewania |
|  |  | elektroenergetyczne |
|  |  | teletechniczne |
| IV. | UZBROJENIE TERENU NETTO |
|  |  | Sieci wewnętrzne razem: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, elektroenergetyczne, teletechniczne |
| V. | URZĄDZENIE TERENU NETTO |
|  |  | Drogi, chodniki wewnątrzosiedlowe |
|  |  | Ukształtowanie terenu, zieleń |
|  |  | oświetlenie terenu |

Załącznik nr 9

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Załącznik nr 10

Dokumentacja projektowa.

Załącznik nr 11

Przedmiary robót budowlanych.

Załącznik nr 12

UMOWA NR ………… /2008

Zawarta w dniu  .................... 2008r. w Poznaniu 
zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. Nr 19, poz.177 z późn. zm.)

pomiędzy:

Poznańskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, przy        ul. Św. Marcin 58/64, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030524, o kapitale zakładowym 49.921.000,00 zł, NIP 778-12-25-831, REGON: 630682977,

reprezentowaną przez :

Prezesa Zarządu – Henryka Stawnego,

Wiceprezesa Zarządu – Arkadiusza Stasicę

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a

………………………………………………………………………………………………….………. ……………………………………………………………………………………………………….….

…………………………………………………………………………………………………………… reprezentowaną przez:

1.  …………………………………….,

zwanym dalej WYKONAWCĄ.

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym (PN - 08/08), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

§ 1. Przedmiot umowy

      - Przedmiotem umowy jest wybudowanie budynku mieszkalnego z garażem podziemnym i usługami wraz z infrastrukturą - Środowiskowy Dom Emeryta, przy ul. Łużycka 14 / Drewlańska w Poznaniu wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.

      - Wspólny Słownik Zamówień (CPV): roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego 
i domów jednorodzinnych - 45211000-9, roboty w zakresie budowy dróg – 45233120-6, roboty w zakresie instalacji elektrycznych - 45310000-3, roboty sanitarne - 45232460-4, roboty w zakresie zagospodarowania terenu - 45111291-4.

3. Dane ewidencyjne:

| Opis | razem część A i B budynku |
| --- | --- |
| liczba miejsc pobytowych: | 68 |
| liczba usług: | 3 |
| powierzchnia działek (32, 33, 34, 35, 36, 37): | 5 060,00 m2 |
| powierzchnia zabudowy: | 2 432,8 m2 |
| powierzchnia użytkowa ogółem: | 4 124,87 m2 |
| powierzchnia użytkowa miejsc pobytowych: | 2 861,66 m2 |
| powierzchnia użytkowa usług: | 381,35 m2 |
| powierzchnia użytkowa garażu: | 866,16 m2 |
| powierzchnia użytkowa portierni: | 9,57 m2 |
| powierzchnia netto: | 5 958,46 m2 |
| kubatura budynku: | 23 580 m3 |

4.  Działki, na których będzie realizowany układ drogowy, stanowiący przedmiot niniejszej umowy stanowią działki nr: 32, 33, 34, 35, 36, 37, ark. 22, obręb Naramowice. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością, na której prowadzona będzie inwestycja oraz posiada ostateczną decyzję pozwolenia na budowę.

5. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w:

5.1. Dokumentacji projektowej;

5.2. SIWZ;

5.3. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

5.4. Złożonej ofercie;

5.5. Harmonogramie rzeczowo – finansowym

będących załącznikami do niniejszej umowy i stanowiącymi jej integralną część.

- Prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualną wiedzą techniczną oraz na warunkach określonych w niniejszej umowie. Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności i wiedzę pozwalającą na wykonanie przedmiotu umowy oraz że zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz należytą starannością.

- W zakresie obowiązujących przepisów materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę i używane do wykonania przedmiotu umowy powinny być oznaczone znakiem bezpieczeństwa. Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości materiałów używanych do wykonania prac, jak również przedstawienia wyników tych badań.

- Jeżeli wymagane są instrukcje obsługi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć przedmiotowe instrukcje w dniu odbioru.

- W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposób szczegółowy technologii wykonywania robót lub wykonania określonego elementu przedmiotu umowy, bądź też nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiałów lub urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego wcześniejszego uzyskania decyzji w tym zakresie od Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie, innych materiałów niż podane w dodatkach do SIWZ, pod warunkiem zapewnienia materiałów równoważnych, nie gorszych niż określone w tych dokumentach. W takiej sytuacji przed wbudowaniem tych materiałów, na wykonawcy ciąży obowiązek przedłożenia zamawiającemu stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały oraz uzyskania zgody jego i autora projektu na ich wprowadzenie.

- Wykonawca zobowiązany jest także ponieść wszelkie inne dodatkowe koszty wynikłe w trakcie budowy, w celu prawidłowej realizacji niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż znane są mu wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne związane 
z wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności zaś oświadcza, iż znany mu jest sposób i warunki dostępu do terenu budowy a także, że zbadał teren budowy oraz jego otoczenie, jak również że zapoznał się z dostępną dokumentacją urządzeń oraz ich lokalizacją na planach, a także, że uzyskał wszelkie informacje tak, aby mieć pełną wiedzę o nich. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy, dotyczące placu budowy zgłoszone po terminie zawarcia umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót. W związku z powyższym Wykonawca oświadcza, iż nie istnieją żadne przeszkody uniemożliwiające mu lub utrudniające terminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz usunięcie jego wad oraz, iż nie będzie przysługiwało mu prawo do przesunięcia terminu zakończenia robót lub prawo do dodatkowej płatności wynikających z powyższego.

- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie do informowania Zamawiającego o wadach i brakach 
w dokumentacji technicznej, pod rygorem utraty uprawnienia do powoływania się na takie braki 
lub wady w dokumentacji technicznej w przyszłości.

§ 2 Obowiązki stron

- Obowiązki Zamawiającego:

  - Dostarczenie dokumentacji projektowej.

  - Przekazanie pozwolenia na budowę wraz z Dziennikiem Budowy.

  - Protokolarne przekazanie placu budowy w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania niniejszej umowy.

  - Wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla celów budowy i celów socjalnych.

  - Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego.

  - Dokonywanie i potwierdzanie zapisów w Dzienniku Budowy prowadzonym przez Wykonawcę.

  - Dokonanie odbioru wykonanych prac na warunkach określonych w § 5 niniejszej umowy.

  - Zapłata umówionego wynagrodzenia.

- Obowiązki Wykonawcy:

  - Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz projektu zagospodarowania i organizacji budowy wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

  - Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz geodezyjnej obsługi budowy.

  - Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie 
ze złożoną ofertą i z aktualnie obowiązującymi przepisami, polskim prawem budowlanym oraz uzgodnieniami wiążącymi Wykonawcę na mocy niniejszej umowy.

  - Opracowanie i aktualizowanie na bieżąco z podziałem tygodniowym harmonogramu roboczego, określającego stopień zaawansowania robót. Sporządzenie ww. harmonogramu powinno nastąpić nie później niż miesiąc od przekazania Wykonawcy placu budowy.

  - W trakcie realizacji budowy należy bezwzględnie zachować przepisy o ochronie środowiska związane z ochroną drzew na placach budowy (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody- Dz.U.Nr92/2004, poz. 880 z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew - Dz.U.Nr226/2004r. poz.2306, Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 października 2007 roku w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2008 - Monitor Polski Nr 77/2007, poz. 828 - corocznie nowelizowane, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2004 roku w sprawie trybu nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień albo drzew lub krzewów- Dz.U.Nr219/2004r. poz.2229), tak aby nie dopuścić do pogorszenia stanu zdrowotnego istniejących zadrzewień. Wykonawca odpowiada za dobrostan istniejącej zieleni i ponosi koszty związane z jej ewentualnym uszkodzeniem.

  - Udostępnienie placu budowy innym Wykonawcom na żądanie Zamawiającego w zakresie realizacji sieci telekomunikacyjnych i innych podobnych.

  - Wykonawca wykona tablicę informacyjną zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tablicy reklamowej o wymiarach 3m x 2m, na której przedstawione będą podstawowe informacje marketingowe: logo PTBS, logo Projektanta, logo Wykonawcy, telefony działu sprzedaży miejsc pobytowych PTBS wraz z wizualizacją obiektu, zagospodarowanie terenu Środowiskowego Domu Emeryta.

  - Oddania w terminie jednego miesiąca od przekazania placu budowy pomieszczenia (umeblowanego z oświetleniem i ogrzewaniem) dla pracowników nadzoru inwestorskiego.

  - Prowadzenie Dziennika Budowy i udostępnienie go Zamawiającemu celem dokonania wpisów i potwierdzeń oraz realizacja zaleceń wpisywanych do Dziennika Budowy.

  - Zorganizowanie placu budowy, w tym umieszczenie tablic informacyjnych, wykonanie ogrodzeń, instalacji, zabudowań prowizorycznych, niezbędnych zabezpieczeń i wszystkich innych czynności koniecznych do zrealizowania robót w tym zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.

  - Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz mapy geodezyjno-inwentaryzacyjnej w 3 egzemplarzach i przekazanie jej Zamawiającemu na 3 dni przed terminem odbioru końcowego robót budowlanych w odniesieniu do przedmiotu odbioru.

  - Pisemne zgłoszenie robót do odbioru zgodnie z § 5 umowy.

  - Uzgadnianie z inspektorem nadzoru terminów odbiorów częściowych oraz robót zanikających.

  - Olicznikowanie wody, prądu oraz bieżąca regulacja płatności za ich zużycie.

  - Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie objętym pracami, na zasadach ogólnych, od chwili przekazania miejsca robót.

  - Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach 
i wypadkach.

  - Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązany jest w toku realizacji, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń bądź ich części, do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego.

  - Współpraca ze służbami Zamawiającego, w tym informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

  - Powołanie kierownika budowy.

  - Zagwarantowanie stałej obecności osoby zapewniającej nadzór techniczny nad realizowanym zadaniem, nadzór nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy. Koordynowanie prac realizowanych przez podwykonawców, jeśli zostaną z podwykonawcami zawarte stosowne umowy w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

  - Przygotowanie placu budowy, wykonanego przedmiotu zamówienia i wymaganych dokumentów łącznie z dokumentacją powykonawczą do dokonania odbioru przez Zamawiającego.

  - Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

  - Zapewnienie sprzętu oraz materiałów spełniającego wymagania norm technicznych.

  - Utrzymanie porządku na terenie objętym pracami w czasie ich realizacji oraz ponoszenie kosztów wywozu odpadów.

  - Uporządkowanie terenu do dnia dokonania odbioru końcowego.

  - Zgłoszenie budynków do odbioru, potwierdzone odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbiorowych i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad.

  - Znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy, mających związek z realizacją niniejszej Umowy oraz ponoszenie ewentualnych opłat i kar za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy.

  - Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego.

  - Niezwłoczne informowanie, pisemnie, Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót albo termin zakończenia wykonania niniejszej umowy. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku Wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu wobec Zamawiającego.

  - Pokrycie wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie.

§ 3 Terminy realizacji robót

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

- Termin wykonania całości przedmiotu umowy wynosi 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem ust. 3.

- Realizacja przedmiotu umowy następować będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ oraz z harmonogramem określonym w § 2 ust. 2 pkt 2.4.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umownych terminów realizacji przedmiotu umowy określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym, w przypadku, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie robót zgodnie z reżimami technologicznymi obowiązującymi dla danego rodzaju prac. Przedłużenie terminu realizacji całości przedmiotu umowy z przyczyn wskazanych w zdaniu poprzednim nie może być dłuższe niż 2 miesiące.

§ 4 Ubezpieczenie budowy

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót zgodnie z wartością niniejszej umowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi i ryzykami budowlanymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Ubezpieczeniu przez Wykonawcę podlegają w szczególności:

a) roboty objęte niniejszą umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 
z wykonywaniem robót – od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych

b) odpowiedzialność cywilna za szkody na osobach i w mieniu oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a także ruchem pojazdów mechanicznych

- Wykonawca na 2 dni przed terminem przekazania terenu budowy przedłoży do wglądu Zamawiającego umowy ubezpieczenia (polisy), o których mowa w ust. 1., pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy.

§ 5 Odbiory

- Termin odbioru końcowego robót jest tożsamy z terminem sporządzenia protokołu odbioru przedmiotu umowy przez komisję odbiorową, powołaną zgodnie z § 5 pkt. 6.2. umowy.

- Budynki zgłoszone do odbioru musza spełniać warunki obiektu mogącego samodzielnie funkcjonować w zakresie korzystania z mediów oraz posiadać wymagane przepisami świadectwa i uzgodnienia dopuszczające do eksploatacji.

- Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, umożliwiając ich odbiór przez inspektora nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany na żądanie inspektora nadzoru odkryć elementy lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić na własny koszt elementy do stanu poprzedniego.

- Odbiór robót przez inspektora nadzoru nastąpi bezzwłocznie po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę, w terminie nie dłuższym jednak niż 3 dni.

- Dostawy oraz roboty budowlane i montażowe, dla których strony ustalają odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do Dziennika Budowy oraz zawiadomi pisemnie Zamawiającego w jego siedzibie wg adresów określonych w § 16 ust. 2, a Zamawiający dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak, aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty, w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót.

- Odbiór końcowy:

  - Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i przeprowadzenia odbioru końcowego przez wszystkie wymagane służby i instytucje niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie budynków (tj. Sanepid, P.poż, BHP, PIP, ochrona środowiska itp.).

  - Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona protokolarnego odbioru końcowego robót budowlanych. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie 7 dni licząc od daty dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia zakończenia robót 
i gotowości do odbioru oraz po dokonaniu wpisu do dziennika budowy. Zakończenie czynności odbiorowych winno nastąpić w ciągu 14 dni od daty ich rozpoczęcia.

  - W czynnościach odbioru końcowego winni uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiającego oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy, o czym zostaną zawiadomieni przez Wykonawcę.

  - Wraz ze zgłoszeniem gotowości odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, w tym:

    - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

    - dokumentację powykonawczą,

    - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną oraz przepisami,

    - oryginał dziennika budowy,

    - świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty i materiały i urządzenia,

    - dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiającemu przez Wykonawcę w związku z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy,

    - wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawozdań i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem,

    - instrukcje obsługi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu umowy.

- Z każdej z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. Każdy odbiór częściowy zostanie potwierdzony wpisem w Dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, jego wadliwego wykonania, niezgodnego z umową lub przeznaczeniem rzeczy Zamawiający może odmówić odbioru z winy Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady:

  - Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem usunięcia wad będzie termin protokolarnego potwierdzenia przez komisję odbiorową Zamawiającego, że wady zostały usunięte

  - Nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem żądać wykonania ponownie wskazanego zakresu przedmiotu umowy, bądź obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;

b)jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, odstąpić od odbioru i zażądać wykonania wskazanego zakresu przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczając ostateczny termin ich realizacji. W przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 11 niniejszej umowy oraz żądania naprawienia szkody wynikłej z nienależytego wykonania umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie.

§ 6 Nadzór

1. Zamawiający ustanawia inspektorów nadzoru inwestorskiego:

  - dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej - .............................................. upr. bud. nr ............ (koordynator)

  - dla specjalności w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych - .............................................. upr. bud. nr ............

  - dla specjalności w zakresie instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych - .............................................. upr. bud. nr ............

  - dla specjalności w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - .............................................. upr. bud. nr ............

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany osób, wymienionych w ust. 1 bez zgody Wykonawcy, powiadamiając go o tym na piśmie, co nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiającego.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z ilością i jakością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania robót.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących robót dodatkowych i zamiennych w imieniu Zamawiającego bez jego zgody i pisemnego potwierdzenia Zamawiającego.

- Przedstawicielem Wykonawcy na terenie wykonywanych robót będzie .......... .................................................................................

- Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie ………………………………………... posiadający uprawnienia budowlane …………………………………………………………… zam. ………………………………………………………………………………………………… tel.

- Kierownikami robót branżowych z ramienia Wykonawcy:

8.1. dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej - .............................................. upr. bud. nr ............ (koordynator)

8.2. dla specjalności w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych - .............................................. upr. bud. nr ............

8.3. dla specjalności w zakresie instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych - .............................................. upr. bud. nr ............

8.4. dla specjalności w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - .............................................. upr. bud. nr ............

8.5. w specjalności drogowej - .............................................. upr. bud. nr ............

§ 7 Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają ryczałtowo w wysokości:

netto ...................................... zł.

brutto ...................................... zł.

(słownie: .......................................................................................................................................................)

- Wynagrodzenie we wskazanej w ust. 1 wysokości ma charakter ostateczny i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i strony niniejszej umowy nie mogą jej zmienić.

- Jeżeli na skutek zmiany warunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie przedmiotu umowy groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, sąd może podwyższyć wynagrodzenie ryczałtowe lub rozwiązać niniejszą umowę.

§ 8 Warunki płatności

  - Rozliczenie robót nastąpi na podstawie faktur wystawianych w cyklach miesięcznych Zamawiającemu przez Wykonawcę.

- ostatnia faktura (końcowa) nie może być mniejsza niż 4% wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu umowy, płatna na warunkach określonych w § 8 pkt. 3, 4;

  - Faktury będą wystawione przez Wykonawcę na podstawie protokołów odbiorów wykonanych elementów robót.

  - Ostatnia faktura będzie wystawiona na podstawie protokołu bezusterkowego odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie.

  - Zapłaty faktur przez Zamawiającego następować będą w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie do 30 dnia od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego, przy czym każdorazowo warunkiem płatności przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy jest konieczność udokumentowania przez Wykonawcę faktu uregulowania płatności na rzecz zgłoszonego Podwykonawcy w formie oświadczenia Podwykonawcy załączanego do przedkładanej faktury, z wyłączeniem pierwszej faktury. Natomiast płatność ostatniej faktury będzie uwarunkowana przedstawieniem przez Wykonawcę oświadczenia, że uregulował ze zgłoszonym Podwykonawcą całość należnego mu wynagrodzenia.

  - Za datę płatności strony przyjmują datę na poleceniu przelewu Zamawiającego.

§ 9 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy na kwotę:  …………………..  (słownie: ……………….. złotych sześćdziesiąt cztery grosze) Wykonawca złoży w formie …………………… w dniu podpisania umowy, jednakże przed jej podpisaniem.

2.   Wartość 70% zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie należytego wykonania umowy i zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od dnia ostatecznego odbioru końcowego.

3.  Wartość 30% zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości i rękojmi i zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi.

§ 10 Gwarancja i rękojmia

- Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy.

- Na wykonane roboty budowlane i materiały Wykonawca udziela Zamawiającemu 60-miesięcznej gwarancji jakości, licząc od dnia dokonania ich odbioru protokołem odbioru końcowego.

- Na wszystkie wniesione i zamontowane urządzenia oraz wyposażenie Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres, na jaki udzielił jej producent, nie krótszej jednak niż na okres 24 miesięcy, licząc od dnia dokonania odbioru protokołem odbioru końcowego.

- Treść dokumentu gwarancyjnego stanowi załącznik nr 13 do niniejszej umowy.

- O wykryciu wady przez Zamawiającego w okresie gwarancji jakości Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie wzywając go do usunięcia wad w określonym terminie.

- W przypadku nie usunięcia wad w okresie gwarancji przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, wady te usunie Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi.

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwarancji, tj. na okres 60 miesięcy.

- Niezależnie od uregulowań zawartych w § 11 Umowy, w okresie obowiązywania niniejszej umowy, po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada polisę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej, seria …………………………., nr ……………………… do sumy ……………………………… zł.

§ 11 Kary umowne

- Strony zastrzegają prawo naliczenia kar umownych za niewykonanie, nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

2.1. za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 (brutto);

2.2. za opóźnienie w oddaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy, w wysokości 0,02% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 (brutto) za każdy dzień opóźnienia;

2.3. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,02% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 (brutto) za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2.4. za opóźnienie w uporządkowaniu terenu w wysokości 0,02% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 (brutto) za każdy dzień opóźnienia

2.5. za opóźnienie w uporządkowaniu terenu po odstąpieniu Wykonawcy od umowy w wysokości 0,02% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 (brutto) za każdy dzień opóźnienia

2.6. za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn za które odpowiada Wykonawca, dłuższej niż 7 dni w wysokości 0,02% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 (brutto) za każdy dzień przerwy.

2.7. za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych elementów robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w wysokości 0,02% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 (brutto) za każdy dzień opóźnienia.

2.8. w przypadku, gdy roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca, albo Podwykonawca nie wskazany w ofercie przetargowej, albo nie zaakceptowany przez Zamawiającego – karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 (brutto).

2.9. jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy będzie wykonywała inna osoba niż wskazana w ofercie przetargowej, albo nie zaakceptowana przez Zamawiającego – karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 (brutto).

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

3.1. za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,02%, wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 (brutto) za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia roboczego po terminie w którym plac budowy miał być przekazany,

3.2. za opóźnienie w przystąpieniu do odbioru w wysokości 0,02%, wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 (brutto) za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia roboczego po terminie w którym odbiór miał być rozpoczęty,

3.3. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn, za które winę ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 (brutto).

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. W razie opóźnienia w zapłacie Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte 
w wyznaczonym terminie.

§ 12 Zmiana umowy

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy muszą nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie, za zgodą obu stron i w sytuacji określonej w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 13 Odstąpienie od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, innych przepisach obowiązującego prawa, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

            - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży    w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

  - gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

  - gdy Wykonawca nie stawił się do przekazania placu budowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

  - gdy Wykonawca skierował bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w ofercie przetargowej,

  - gdy wielokrotnie naliczono kary umowne za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy;

  - gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dłużej niż 7 dni.

  - gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami określonymi w § 1 niniejszej umowy.

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:

2.1. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu wynosi 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uprawniających do odstąpienia od umowy a określonych w niniejszym paragrafie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

4.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym.

4.2. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia

4.3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

4.4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonane roboty, atesty, gwarancje oraz wszelkie dokumenty związane z realizacją umowy.

4.5. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni teren budowy uporządkuje oraz usunie z terenu budowy urządzenia, będące jego własnością.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada

5.1. dokona protokolarnego odbioru robót, wg stanu na dzień odstąpienia;

5.2. zapłaci odpowiednie wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 14 Spory

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony są zobowiązane przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie drugiej Stronie konkretnego roszczenia na piśmie.

- Strona, do której wpłynęło roszczenie ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia.

- W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową, względnie do potrącenia odpowiedniej kwoty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy (Zamawiający).

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15 Podwykonawstwo

- Wykonawca ma prawo podpisać umowę o wykonanie robót z podwykonawcami wymienionymi w ofercie.

- Wykonawca ma prawo podpisać umowę o wykonanie robót z podwykonawcami nie wymienionymi w ofercie, pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający może udzielić zgody w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku o jej udzielenie. W przypadku nie zajęcia stanowiska przez Zamawiającego w terminie 14 dni, uznaje się, że zgoda nie została udzielona. Zamawiający wymaga, aby kwalifikacje podwykonawców były nie niższe od kwalifikacji wymaganych od Wykonawcy określonych w SIWZ.

- Wykonawca każdorazowo przedłoży Zamawiającemu tekst zawartej z podwykonawcami umowy lub co najmniej jej projekt wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych tą umową lub projektem.

- Umowa zawarta z podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dotyczy to również jej ewentualnych zmian lub uzupełnień.

- Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników 
w takim samym zakresie jak za swoje działania.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone 
do podwykonania części robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

- Zamawiający nie zaakceptuje uczestniczenia w wykonaniu zamówienia podwykonawców, 
w przypadku gdyby ich udział w realizacji zamówienia był niezgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, ustawą Prawo zamówień publicznych lub innymi obowiązującymi przepisami prawa.

- Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy.

§ 16 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

2. Strony zobowiązują się wzajemnie do pisemnego zawiadamiania drugiej Strony o każdorazowej zmianie adresu wskazanego w Umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, w przypadku odesłania zwrotnego przez pocztę przesyłki wysłanej na podany adres uważa się za skuteczne z upływem siódmego dnia, licząc od dnia następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę niepodjęcia.

Adresy do doręczeń:

Wykonawcy:...................................................................................................

Zamawiającego: PTBS ul. Św. Marcin 58/64, 61-807 Poznań

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Załączniki stanowią integralną część Umowy.

4. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla wykonawcy i trzy dla zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                 WYKONAWCA:

Załącznik nr 13

……………………………………

miejscowość. data

.......................................................

pieczęć udzielającego gwarancji

GWARANCJA

Niniejszym …………………. zamieszkały w Poznaniu, przy ul. ………………….. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: ……………… z siedzibą w …………, przy ul. …………….., 00-000 ……………, wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta ………………….. pod numerem ……………………, NIP ……………………, REGON …………………… reprezentowaną przez :

……………………………., zwanym w niniejszym dokumencie GWARANTEM:

- Gwarant oświadcza, że udziela Zamawiającemu gwarancji na całość robót będących przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Gwarantem, a Zamawiającym.

- Na wykonane roboty budowlane i materiały Wykonawca udziela Zamawiającemu 60-miesięcznej gwarancji jakości, licząc od dnia dokonania ich odbioru protokołem odbioru końcowego.

- Na wszystkie wniesione i zamontowane urządzenia oraz wyposażenie Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres, na jaki udzielił jej producent, nie krótszej jednak na okres 24 miesięcy, licząc od dnia dokonania odbioru protokołem odbioru końcowego.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie wskazanym 
w pkt. 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- Wady i usterki zgłaszane będą Gwarantowi w jego siedzibie na piśmie pod adresem ….. lub za pośrednictwem faksu pod nr ……..

- Gwarant oświadcza, że zobowiązuje się przystąpić do usuwania wad i usterek niezwłocznie, nie później jednak niż 72 godziny od chwili zgłoszenia. Termin przystąpienia do usuwania wad 
i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony jedynie za zgodą Zamawiającego.

- Całkowite usunięcie zgłoszonych usterek nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od ich zgłoszenia. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony jedynie za zgodą Zamawiającego.

- W przypadku opóźnienia w usuwaniu zgłoszonych wad i usterek lub nienależytego wykonania napraw gwarancyjnych Zamawiający, po pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu do ich usunięcia ma prawo do przeprowadzenia prac polegających na usunięciu ujawnionych wad i usterek, przy pomocy innych podmiotów, na koszt i ryzyko Gwaranta, na co ten ostatni wyraża nieodwołalną zgodę.

- W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w terminach określonych w pkt. 6 i 7, Zamawiający niezależnie od wykonania uprawnień Gwaranta przez inny podmiot opisany w pkt. 7 może naliczyć karę umowną zgodnie z § 11 ust. 2 umowy.

- Gwarant nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty.

- Do upływu gwarancji Gwarant zobowiązany jest pisemnie informować Zamawiającego o zmianie swej siedziby. W przypadku, gdy list wysłany do Gwaranta, na ostatnio podany adres, powróci z adnotacją np. „adresat nieznany”, „adresat wyprowadził się” lub gdy list (polecony/ za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) nie zostanie odebrany, Zamawiający uprawniony jest do niezwłocznego przeprowadzenia prac polegających na usunięciu ujawnionych wad na koszt Gwaranta.

- Zmiany niniejszego dokumentu wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej i zgody Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie ma umowa nr ……. 
z dnia .................. oraz odpowiednie przepisy prawa.

- Niniejsza gwarancja stanowi integralną część wyżej powołanej umowy zawartej pomiędzy stronami.

- Gwarancję sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla wykonawcy i trzy dla zamawiającego.

........................................

GWARANT