Umowa PTBS nr  …… /…….

zawarta w dniu …………………………. w Poznaniu pomiędzy:

Spółką Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Konfederackiej 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000030524, o kapitale zakładowym: 84.305.500,00 zł, posiadającą numer NIP: 778-12-25-831, numer REGON: 630682977, reprezentowaną przez:

- Prezesa Zarządu –  Andrzeja Koniecznego

- Wiceprezesa Zarządu – Bognę Narożną

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

……………………………… z siedzibą w ………………….. przy ul. ………………………………….. wpisaną do ……………………………………………pod numerem ………………………………………….NIP: ………………………. REGON: ………………………….,  reprezentowaną przez:

- ………………………………………….

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” lub „Projektantem”

łącznie zwanymi „Stronami”,  a każda z osobna „Stroną” o następującej treści:

umowa zawarta jest zgodnie z  art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r.,  poz. 2164 z późn. zm.)

# PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie przez Wykonawcę projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego z przedmiarami robót i kosztorysami (zwanymi dalej „dokumentacją projektową”) wraz z uzyskaniem ostatecznych  pozwoleń na budowę dla inwestycji przewidującej zabudowę zespołem budynków mieszkalnych i mieszkalno – usługowych wraz z podziemnymi halami garażowymi, niezbędną infrastrukturą, zagospodarowaniem terenu działek nr  1/74, 1/67, 1/82, wskazanych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym jako pola inwestycyjne o numerach odpowiednio – 4 MW, 6 MW, 7 MW, arkusz 14 obręb Golęcin, położonego w Poznaniu przy zbiegu ulic Koszalińskiej, Żołnierzy Wyklętych i Literackiej (zwanej dalej również „Inwestycją”) na podstawie Koncepcji Wielobranżowej (zwanej dalej również „Koncepcją”), Programu Funkcjonalno-Użytkowego (zwanego dalej „PFU”) zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanych dalej również „SIWZ”), postanowień niniejszej umowy (zwanej dalej również „Umową”)  oraz uwag wprowadzanych przez Zamawiającego na etapie opracowywania Dokumentacji Projektowej. PFU oraz Koncepcja stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy.

# OBOWIĄZKI WYKONAWCY

# § 1

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania Dokumentacji Projektowej w tym projektu zieleni uwzględniającego wycinkę drzew i krzewów, projektu wykonania nasadzeń  kompensacyjnych  oraz  uzyskania lub aktualizacji odpowiednich warunków technicznych i opinii wraz z uzgodnieniem Dokumentacji Projektowej z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, przygotowania  wniosków o pozwolenie na budowę - dla każdego pola inwestycyjnego odrębnie,  uzyskania pozwolenia na budowę –   dla każdego pola inwestycyjnego odrębnie oraz do uzgodnienia Dokumentacji Projektowej z wszystkimi instytucjami,  których uzgodnienie jest prawnie wymagane w celu uzyskania pozwolenia na budowę oraz realizacji przedmiotu Umowy,

- wykonania Dokumentacji Projektowej w taki sposób, aby zawierała ona wszystkie elementy wskazane w pkt 2.2.1.1. PFU oraz po trzy wizualizacje dla

pojedynczych mieszkań na każdym z pól inwestycyjnych oraz po trzy wizualizację budynków na każdym z pól inwestycyjnych w formie elektronicznej na płycie CD/DVD w formacie .jpg oraz .cdr lub innym formacie grafiki wektorowej lub innej umożliwiającej wykonywanie wydruków wielkoformatowych oraz:

- planszę prezentującą pole inwestycyjne w liczbie 3 (słownie: trzy) sztuk formatu A0 na sztywnym podkładzie dla każdego z Pól Inwestycyjnych objętych pracami projektowymi,

- katalogi poszczególnych lokali znajdujących się w Budynku w liczbie 2 (słownie: dwa) egzemplarzy papierowych i 1 (słownie: jeden) egzemplarz elektroniczny (w formacie PDF) dla każdego  z budynków w formie uzgodnionej z Zamawiającym,

- oryginały wszystkich uzyskanych decyzji, uzgodnień itp. po 1 (słownie: jeden) egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (skany).

- inne opracowania wymienione w niniejszej umowie i niewymienione w programie funkcjonalno-użytkowym oraz niezbędne do realizacji inwestycji

- Przekazana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet Przedmiotu umowy. Posiadać będzie oświadczenie Projektanta w powyższym zakresie, podpisane przez sprawdzających, odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań.

- wykonania Dokumentacji Projektowej zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy Dokumentacji Projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

- wykonania Dokumentacji Projektowej w taki sposób, aby uwzględniała ona  zalecenia Zamawiającego, a także obejmowała pozostałe zobowiązania Wykonawcy wynikające z Umowy, w tym  dokonanie na  koszt Wykonawcy wszelkich właściwych uzgodnień i ustaleń z właściwymi organami, instytucjami lub osobami zgodnie z pkt 2.2.1.1. PFU,

- wykonania Dokumentacji Projektowej w taki sposób, aby zawierała ona opracowania dla wszystkich branż niezbędnych do zrealizowania Inwestycji w  przyszłości, w tym w szczególności: zagospodarowania terenu,  architektury, konstrukcji, sanitarnej (w tym wodno-kanalizacyjnej, deszczowej, wentylacyjnej, centralnego ogrzewania), elektrycznej, teletechnicznej (w tym projekty monitoringu wizyjnego), drogowej,

- wykonania Dokumentacji Projektowej z dołożeniem najwyższej profesjonalnej staranności, zgodnie z najlepszymi standardami zawodowymi i zasadami etyki zawodowej przez osoby legitymujące się wszelkimi uprawnieniami i kwalifikacjami wymaganymi przez obowiązujące przepisy prawa oraz przez Zamawiającego, których uprawnienia i kwalifikacje potwierdzone zostaną właściwymi dokumentami,

- wykonania Dokumentacji Projektowej w taki sposób, aby przewidywała ona stosowanie wyłącznie dopuszczonych do wbudowania wyrobów budowlanych. Wykonawca może po konsultacji z Zamawiającym zaproponować  rozwiązania inne niż wymienione w PFU wraz z uzasadnieniem ich zastosowania. Zmiana rozwiązań wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego,

- weryfikowania obowiązującego stanu prawnego w dziedzinach koniecznych do należytego wykonania przedmiotu umowy w całym okresie realizacji umowy i z tego tytułu ponosi pełną odpowiedzialność,

- w ramach wynagrodzenia określonego w umowie:

- do dokonania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy zgłoszeń i zawiadomień do odpowiednich organów, instytucji, osób,

- do uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych do wykonania Umowy,  zgód, potwierdzeń, stwierdzeń, opinii, uzgodnień i innych stanowisk organów administracji i innych właściwych instytucji i osób, w zakresie umożliwiającym realizację przedmiotu niniejszej umowy,

- w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie -  do niezwłocznego wprowadzenia do Dokumentacji Projektowej wszelkich zmian, które okażą się konieczne w związku z przebiegiem stosownych postępowań administracyjnych, w tym w szczególności w związku z wezwaniami odpowiednich organów, instytucji lub osób lub w wyniku zmiany przepisów prawa,

- wyjaśniania w całym okresie obowiązywania Umowy wszelkich wątpliwości Zamawiającego odnośnie sporządzanej Dokumentacji Projektowej,

- przyjmować rozwiązania zaproponowane przez Zamawiającego w ramach obowiązujących przepisów prawa,

- niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich istotnych okolicznościach mogących mieć wpływ na terminy wykonania Umowy albo przyszłe koszty realizacji Inwestycji,

- uzgadniania z Zamawiającym standardu wykończenia i wyposażenia budynków na każdym z etapów  realizacji Umowy. Podstawowe założenia opisuje PFU,

- spotykania się jeden raz w tygodniu w dniu ustalonym przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego na naradach koordynacyjnych, w celu omawiania przebiegu realizacji umowy,

- do udzielenia Zamawiającemu odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące Dokumentacji Projektowej w terminie 5 dni od dnia ich zadania,  w trakcie prowadzonego postępowania/postępowań mającego/mających na celu wyłonienie  wykonawcy/wykonawców Inwestycji,   w okresie ważności pozwoleń na budowę dla Inwestycji,

- wykonania Dokumentacji Projektowej  w sposób umożliwiający Zamawiającemu stosowanie  ustawy Prawo zamówień publicznych w trakcie realizacji Inwestycji,

- dostarczenia Zamawiającemu jednego egzemplarza Dziennika budowy (sztywna oprawa, min. 100 stron), dla każdego uzyskanego pozwolenia na budowę, opatrzonego właściwymi pieczątkami i podpisami  Urzędu Miasta Poznania Wydziału Architektury i Urbanistyki.

- Wykonawca pod rygorem nieważności  nie może bez zgody Zamawiającego przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

- Dokumentacja projektowa zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji  papierowej (związanych w teczkach introligatorskich lub w innej formie uzgodnionej z Zamawiającym) – w ilości egzemplarzy określonej w pkt 2.2.1.1. PFU oraz w wersji elektronicznej w zapisie nieedytowalnym pdf i edytowalnym  doc i dwg. dla rysunków oraz ath dla przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, jpg, cdr dla wizualizacji wraz z oryginałami oraz skanami w wersji elektronicznej wszystkich uzyskanych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 5 i ust. 10 niniejszego paragrafu.

- Dokumentacja projektowa wykonana będzie w języku polskim.

- W ramach niniejszej umowy i wynagrodzenia Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski nad realizowanymi według Dokumentacji Projektowej robotami budowlanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z  2003, Nr 207, poz. 2016 z późn. Zm.), a w uzasadnionych przypadkach realizować będzie opracowania dodatkowe lub uzupełniające niezbędne do realizacji Inwestycji. Ponadto na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek bezwzględnej obecności na naradach budowlanych oraz udzielania wyjaśnień dotyczących projektu w trakcie realizacji Inwestycji w terminie maksymalnym 3 dni od udzielenia przez Zamawiającego takiego zapytania lub z uwagi na skomplikowany charakter - w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego.    Nadzór autorski obejmuje w szczególności:

- czuwanie   w   toku   realizacji   robót   budowlanych   nad   zgodnością   rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową,

- w  przypadku  dopuszczenia  przez  Zamawiającego,  w  trakcie  procedury  udzielania zamówienia na roboty budowlane, zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w Dokumentacji Projektowej- opiniowanie parametrów tych materiałów i urządzeń,

- uzupełnianie  szczegółów  dokumentacji  projektowej  oraz  wyjaśniania  Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót,

- weryfikację i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej opracowanej przez Wykonawcę  uwzględniające  wszystkie  zmiany  wprowadzone  do  Dokumentacji Projektowej w trakcie realizacji,

- jednokrotne wprowadzenie zmian proponowanych przez przyszłego użytkownika w projekcie danego lokalu, pod warunkiem, że będą one zgodne z obowiązującymi przepisami.

- Zamawiający wymaga aby koszt realizacji inwestycji na każdym z pól inwestycyjnych na podstawie opracowanej Dokumentacji Projektowej odzwierciedlony w opracowanych przez Wykonawcę kosztorysach wynosił nie więcej niż 3000 PLN/m2 powierzchni użytkowo mieszkalnej (PUM). W przypadku jeżeli koszt ten przekroczy o wyżej wyznaczoną wartość o więcej niż 3%  Zamawiający ma prawo żądać zmiany Dokumentacji Projektowej poprzez 
np. zmiany materiałów bądź technologii. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może uznać Dokumentację Projektową przewidującą koszt realizacji w wartości wyższej niż wyżej wymieniona po stosownym uzasadnieniu przez Wykonawcę, jednakże każdorazowo decyzja o tym należeć będzie do Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo do zlecenia firmie zewnętrznej weryfikacji przedstawionych szczegółowych kosztorysów inwestorskich. W przypadku wystąpienia rozbieżności co do kosztu zaprojektowanych rozwiązań Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania Dokumentacji Projektowej do wytycznych Zamawiającego w terminie 14 dni od wezwania przez Zamawiającego.

- W przypadku jeżeli uzyskanie którejkolwiek z wymaganych niniejszą umową decyzji, opinii, uzgodnień administracyjnych itp. będzie niemożliwe z uwagi na brak prawa własności do nieruchomości, Zamawiający we współpracy z Wykonawcą ustali alternatywny sposób wypełnienia danego zobowiązania.

- W przypadku konieczności realizacji jakiejkolwiek z części zakresu przedmiotowej Umowy leżącej po stronie Wykonawcy przez Zamawiającego w szczególności dotyczącej uzyskiwania wymaganych decyzji, opinii,  uzgodnień itp, Zamawiającemu przysługuje prawo do obciążenia Wykonawcy kosztem realizacji przedmiotowego zakresu.

TERMIN WYKONANIA UMOWY

§2

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji całego przedmiotu niniejszej umowy w następujących terminach:

- rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy – w terminie nie później niż 7 dni od dnia podpisania Umowy

- opracowanie projektu budowlanego wraz ze wszystkimi dokumentami
 i załącznikami niezbędnymi do uzyskania pozwoleń na budowę, opracowanie projektu wykonawczego z przedmiarami robót i kosztorysami, kartami katalogowymi mieszkań i lokali użytkowych oraz pozostałej dokumentacji wskazanej w punkcie 2.2.1.1. PFU oraz w § 1 ust. 1)    i uzyskanie ostatecznych pozwoleń na budowę  – w terminie ……………………………….. od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust.2.

- Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy dopuszcza możliwość wydłużenia terminów realizacji przedmiotu niniejszej umowy, określonych w ust.1 powyżej w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od stron niniejszej umowy, w szczególności w przypadku zagrożenia niedochowania terminu wykonania niniejszej umowy z powodu  przedłużających się formalności w odpowiednich urzędach i instytucjach związanych z uzyskaniem przez Wykonawcę właściwych zgód, uzgodnień, ustaleń, opinii, potwierdzeń itp.,  koniecznych do należytej realizacji niniejszej umowy. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zamawiający oceniając czy powody konieczności wydłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy są zasadne.

SPOSÓB I ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

§3

- Strony niniejszej umowy zgodnie ustalają, iż miejscem odbioru Dokumentacji Projektowej jest siedziba Zamawiającego w Poznaniu przy ul. Konfederackiej 4.

- W dniu  złożenia przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej lub jej części zostanie sporządzony protokół z przejęcia ww. dokumentacji.

- Przekazywana dokumentacja projektowa lub jej część zostanie  zaopatrzona w spis przekazywanych dokumentów oraz pisemne  oświadczenie, że dokumentacja projektowa jest  wykonana zgodnie z umową,   jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, oraz że została skoordynowana branżowo i sporządzona na tym samym podkładzie architektonicznym.

- Zamawiający w terminie 21 dni od daty złożenia przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej lub jej części uprawniony jest do zgłoszenia do nich swoich uwag  i zastrzeżeń w formie pisemnej.

- W razie zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest  nie później niż w terminie 7 dni, licząc od daty ich otrzymania,  przedstawić Zamawiającemu poprawioną dokumentację projektową lub jej część. W przypadku   nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości przewidzianej  w paragrafie 5 ust. 2 pkt 7).

- Każdorazowo po otrzymaniu zmodyfikowanej Dokumentacji Projektowej lub jej części Zamawiający zastrzega sobie prawo do  jej ponownego sprawdzenia. Postanowienia powyższych ust. 4 i 5 będą miały odpowiednie zastosowanie.

- Po dostarczeniu przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej lub jej części uwzględniającej wniesione przez Zamawiającego uwagi lub zastrzeżenia  oraz w sytuacji gdy Zamawiający  w terminie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, nie zgłosi uwag lub zastrzeżeń  do  ww. dokumentacji, strony podpiszą odpowiednio, częściowy protokół zdawczo-odbiorczy bez uwag albo końcowy protokół zdawczo-odbiorczy bez uwag, z zastrzeżeniem ust.8.

- W przypadku gdy dokumentacja projektowa przekazywana będzie w częściach, po podpisaniu ostatniego częściowego protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag, strony podpiszą końcowy protokół zdawczo-odbiorczy Dokumentacji Projektowej bez uwag.

- Nie  zgłoszenie przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń, o których mowa w  niniejszym paragrafie, nie skutkuje dla Zamawiającego utratą jakichkolwiek roszczeń, w tym roszczeń odszkodowawczych wobec Wykonawcy.

ZASADY WYNAGRADZANIA I PŁATNOŚCI

§ 4

- Za wykonanie całego przedmiotu umowy oraz za przeniesienie majątkowych praw autorskich i pełnienie nadzoru autorskiego, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ………………………………… złotych netto plus obowiązujący podatek VAT, z tego:

- 95% wynagrodzenia określonego w ustępie 1 – za wykonanie Dokumentacji Projektowej i przeniesienie majątkowych praw autorskich

- 5% wynagrodzenia określonego w ustępie 1 – za pełnienie nadzoru

autorskiego,

- Wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym zawierającym wszystkie koszty  niezbędne do realizacji  niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie, z zastrzeżeniem postanowień ust.4 niniejszego paragrafu płatne będzie  w częściach w sposób następujący:

    - 20 % kwoty określonej w ustępie 1 niniejszego paragrafu – płatne będzie  po złożeniu przez Wykonawcę wniosków o pozwolenie na budowę wraz ze wszystkimi załącznikami zatwierdzonymi przez Zamawiającego, odrębnych dla każdego pola inwestycyjnego,

    - 30 % kwoty określonej w ustępie 1 niniejszego paragrafu – płatne będzie po uzyskaniu ostatecznych pozwoleń na budowę, odrębnych dla każdego pola inwestycyjnego, dostarczeniu Zamawiającemu projektów budowlanych  i Dzienników Budowy opatrzonych właściwymi pieczątkami i podpisami  Urzędu Miasta Poznania Wydziału Architektury i Urbanistyki.

    - 45 % kwoty określonej w ustępie 1 niniejszego paragrafu – płatne będzie po dostarczeniu przez Zamawiającego projektu wykonawczego, kosztorysów inwestorskich i pozostałej dokumentacji wymienionej w punkcie 2.2.1.1. PFU oraz paragrafie 1 ust. 1 niniejszej Umowy,

    - 5 % kwoty określonej w  ustępie 1 niniejszego paragrafu, tj. za pełnienie nadzoru autorskiego – płatne będzie po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie Inwestycji, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli Zamawiający podejmie decyzję o rezygnacji z realizacji Inwestycji albo rezygnacji z pełnienia przez Wykonawcę nadzoru autorskiego, wynagrodzenie to Wykonawcy  nie przysługuje i z tego tytułu Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń.

- W przypadku, gdy pozwolenia na budowę będą wydane dla każdego pola inwestycyjnego w innym terminie, wynagrodzenie może zostać zapłacone Wykonawcy proporcjonalnie do PUM właściwego dla danego pola inwestycyjnego określonego w pkt 5.2 PFU. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zamawiający na wniosek Wykonawcy. Zastrzeżenie określone w ust. 1 pkt 5) niniejszego paragrafu również obowiązuje.

- Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy, zostanie dokonana w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

KARY UMOWNE

§5

- Strony ustalają, iż w przypadku niewykonania, nieterminowego wykonania, bądź  nienależytego wykonania umowy Wykonawca zostanie obciążony karami umownymi.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy -  w wysokości 160.000,00 złotych brutto (sto sześćdziesiąt tysięcy 00/100),

  - za opóźnienie w oddaniu określonego w niniejszej umowie kompletnego i prawidłowo wykonanego przedmiotu umowy  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 2.000,00 złotych brutto (dwa tysiące 00/100), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 2.000,00 złotych brutto (dwa tysiące 00/100), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia ,

  - za opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków,  o których mowa w §1 ust. 21 - w wysokości 400,00 złotych brutto (czterysta 00/100)  za każde naruszenie z osobna, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w §1 pkt 10 niniejszej umowy  - w wysokości 4.000,00 złotych brutto (cztery tysiące 00/100) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w §1 ust. 7 niniejszej umowy  - w wysokości 2.000,00 złotych brutto (dwa tysiące 00/100), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w §3 ust.5 - w wysokości 2.000,00 złotych brutto (dwa tysiące 00/100), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej z tytułu:

  - braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 5.000,00 złotych brutto (pięć tysięcy 00/100) za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców

  - nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w  wysokości 5.000,00 złotych brutto (pięć tysięcy 00/100) za każdy dzień opóźnienia od dnia  upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,

  - nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace projektowe lub projektu jej zmiany, w wysokości 5.000,00 złotych brutto (pięć tysięcy 00/100) za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

  - nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5.000,00 złotych brutto (pięć tysięcy 00/100) za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany.

  - w przypadku, gdy prace projektowe objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca albo Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu  wynagrodzenia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, leżących po stronie Zamawiającego -  w wysokości  160.000,00 złotych brutto (sto sześćdziesiąt tysięcy 00/100),  chyba że wystąpiła  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  wykonanie  umowy  nie  leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie od umowy w tym  przypadku  może nastąpić  w  terminie miesiąca od powzięcia wiadomości  o  powyższych  okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do pełnej wysokości szkody.

PRAWA AUTORSKIE

§ 6

- Z chwilą odbioru przez Zamawiającego częściowym protokołem  zdawczo-odbiorczym Dokumentacji Projektowej  bez uwag lub końcowym protokołem zdawczo-odbiorczym Dokumentacji Projektowej bez uwag  a także wszelkiej innej dokumentacji wykonanej przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, określonej w § 1 (dalej zwanej „Utworami”), Wykonawca bez składania dodatkowego oświadczenia woli w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie przenosi na Zamawiającego, niezależnie od wszelkich innych okoliczności, w tym także w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy autorskie prawa majątkowe do Utworów na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z  2016 r. poz.290 z późn. zm.), z zastrzeżeniem ustępów poniższych. Z tą samą chwilą na Zamawiającego przechodzi prawo własności wszystkich egzemplarzy Utworów, wytworzonych przez Wykonawcę w celu realizacji niniejszej Umowy. Nadto, przyjmuje się, że autorskie prawa majątkowe przeniesione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego na zasadach wynikających z Umowy, obejmują także uprawnienie do wybudowania przedmiotowej Inwestycji według Dokumentacji Projektowej lub którejkolwiek z jej części.

- Strony zgodnie oświadczają, iż na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do Utworów określonych w § 1 Umowy, przez co nabywa wyłączne uprawnienie do nieograniczonego w czasie i co do terytorium korzystania z Utworów, w tym do:

1)	w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworów w całości lub w części wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy Utworów, w tym poprzez digitalizację utworu; wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia służącego do przechowywania, odtwarzania, obróbki lub zapisu danych; czasowe lub trwałe jego zwielokrotnienie w pamięci komputera lub innego urządzenia służącego do przechowywania, odtwarzania, obróbki lub zapisu danych; utrwalenie na dowolnych nośnikach; wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2)	w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy;

3)	w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż określony w pkt. 2) powyżej - publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, zamieszczania Utworów w materiałach promocyjnych i marketingowych załączanych do produktów znajdujących się w ofercie handlowej Zamawiającego lub podmiotów z nim powiązanych;

4)	fotografowania inwestycji wykonanej według Dokumentacji Projektowej, a następnie utrwalanie tych fotografii na dowolnym nośniku i dowolną techniką oraz ich rozpowszechnianie poprzez prezentację w Internecie, w prasie lub telewizji, w materiałach promocyjnych, informacyjnych i reklamowych dotyczących Zamawiającego lub upoważnionych przez niego podmiotów – w formie papierowej, zapisu elektronicznego albo zapisu magnetycznego, bez względu na rodzaj nośnika, na którym fotografia dzieła zostanie utrwalona, także przez osoby działające na zlecenie lub za zgodą Zamawiającego;

5) wykorzystywania Dokumentacji Projektowej w innych postępowaniach związanych z  realizacją Inwestycji – zabudowy zespołem budynków mieszkalnych i mieszkalno – usługowych wraz z garażami podziemnymi i niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu położonego w Poznaniu przy zbiegu ulic Koszalińskiej, Żołnierzy Wyklętych i Literackiej, w tym poprzez włączenie Dokumentacji Projektowej lub jej części do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz udostępniania jej wszystkim zainteresowanym i  związanym z  realizacją Inwestycji,

6) wykorzystywania Dokumentacji Projektowej do realizacji innych inwestycji przez Zamawiającego

- Przejście autorskich praw majątkowych, o których mowa w ustępach poprzednich, następuje na rzecz Zamawiającego za wynagrodzeniem wskazanym w treści § 4 ust. 1 pkt 1) niniejszej Umowy.

- Z chwilą przejścia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworów, Wykonawca zobowiązuje się nie naruszać w żaden sposób autorskich praw majątkowych do Utworów przysługujących Zamawiającemu, w szczególności poprzez wytwarzanie na rzecz osób trzecich kolejnych egzemplarzy Utworów o parametrach określonych w niniejszej Umowie, wprowadzanie ich do obrotu, użyczanie bądź wynajmowanie. W razie niewykonania przez Wykonawcę zobowiązania, o którym jest mowa w zdaniu poprzedzającym, Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3% wysokości wynagrodzenia brutto, o którym jest mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał osobistych praw autorskich do Utworów będących Przedmiotem niniejszej Umowy wobec Zamawiającego w zakresie, w którym wykonanie takich praw uniemożliwiałoby lub utrudniało korzystanie z Utworów. W razie niewykonania przez Wykonawcę zobowiązania, o którym jest mowa w zdaniu poprzedzającym, Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wysokości wynagrodzenia brutto, o którym jest mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

- Z chwilą przejścia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworów, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wykonywania zależnych praw autorskich do utworów powstałych na bazie utworu pierwotnego, modyfikacji utworów w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z  2016 r. poz.290 z późn. zm.).

- Wykonawca niniejszym oświadcza Zamawiającemu, że:

- w chwili przenoszenia praw autorskich, o których mowa powyżej, przysługiwać mu będą w całości i na wyłączność autorskie prawa majątkowe wraz z autorskimi prawami zależnymi do tych utworów,

- nie istniały i nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, wraz z autorskimi prawami zależnymi,

- majątkowe prawa autorskie do Utworów będą wolne od jakichkolwiek obciążeń lub praw osób trzecich oraz zarówno przeniesienie jak i korzystanie z majątkowych praw autorskich do Utworów nie naruszy żadnych praw osób trzecich i może nimi swobodnie rozporządzać.

- Jeżeli osoby trzecie wystąpią wobec Zamawiającego z roszczeniami dotyczącymi naruszenia praw autorskich, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o tym fakcie. Zamawiający zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich  kosztów poniesionych przez Wykonawcą w związku z takimi roszczeniami, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Wykonawca może na własny koszt prowadzić niezbędne i korzystne działania, w celu obrony Zamawiającego przed powyższymi roszczeniami, jak również może, według swego uznania, wziąć czynny udział we wszelkich czynnościach związanych z ewentualnym przeciwdziałaniem kwestionowaniu praw autorskich Zamawiającego, w szczególności w korespondencji, rozmowach, sporach przed sądem lub innymi ustawowymi organami. Zamawiający zobowiązuje się umożliwić Wykonawcy udział w czynnościach opisanych powyżej w granicach obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonawca zobowiązuje się do finansowania wszelkich kosztów działań prawnych i innych niezbędnych czynności, spowodowanych roszczeniami, o których mowa w niniejszym paragrafie natychmiast po ich powstaniu w taki sposób, aby nie obciążały one Zamawiającego.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu także innej pomocy w działaniach związanych z roszczeniami, o których mowa w niniejszym artykule nie wyłączając współuczestnictwa w ewentualnym postępowaniu sądowym lub administracyjnym, o ile będzie to prawnie możliwe.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 7

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy lecz przed jej podpisaniem. Wykonawca złoży zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości  3 % wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 4 ust.1  niniejszej umowy. Dowód ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik do Umowy.

- Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

- Z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy:

    - 70 % (siedemdziesiąt procent) wskazanej w ust. 1 wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni  od dnia podpisania przez strony niniejszej umowy końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag Dokumentacji Projektowej, o ile Zamawiający nie dokonał z kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy potrąceń wierzytelności przysługujących mu wobec Wykonawcy, powstałych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy,

    - 30 % (trzydzieści procent) wskazanej w ust. 1 wartości zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po wygaśnięciu uprawnień z tytułu rękojmi za wady, o ile Zamawiający nie dokonał z kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy potrąceń wierzytelności przysługujących mu wobec Wykonawcy, powstałych z tytułu nienależytego wykonania Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej.

- Jeżeli Zamawiający  w ciągu 5 lat od momentu podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag Dokumentacji Projektowej, nie rozpocznie realizacji Inwestycji, wówczas część zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 3 pkt 2) powyżej, zostanie zwrócona Wykonawcy z upływem 5-ego roku od dnia podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag Dokumentacji Projektowej.

GWARANCJA I RĘKOJMIA

§ 8

- Na wykonaną dokumentację projektową Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości.

- Gwarancja jest udzielona do  dnia zakończenia przez Zamawiającego realizacji Inwestycji, z zastrzeżeniem ust.3.  Inwestycję uważa się za zakończoną w dniu uzyskania przez Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na użytkowanie. Termin gwarancji biegnie od dnia podpisania przez strony niniejszej umowy końcowego protokołu zdawczo - odbiorczego Dokumentacji Projektowej  bez uwag.

- W zakresie w jakim wady ujawnią się po zakończeniu Inwestycji, Wykonawca udziela Zamawiającemu 3-letniej gwarancji.   Termin gwarancji na wady lub usterki, które ujawnią się po zakończeniu Inwestycji biegnie od dnia uzyskania przez Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na użytkowanie.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi.

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona na okres  udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, o której mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub usterek bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- W przypadku ujawnienia wad lub usterek w Dokumentacji Projektowej przed przystąpieniem przez Zamawiającego do realizacji Inwestycji, Wykonawca usunie wadę lub usterkę poprzez dokonanie odpowiednich zmian w Dokumentacji Projektowej w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wady lub usterki. W przypadku  nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości przewidzianej w § 5 ust. 2 pkt 3).

- W przypadku ujawnienia wad i usterek w Dokumentacji Projektowej w okresie od przystąpienia Zamawiającego do realizacji inwestycji do dnia zakończenia realizacji inwestycji,  Wykonawca usunie wadę lub usterkę poprzez dokonanie odpowiednich zmian w Dokumentacji Projektowej w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wady lub usterki. W przypadku  nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości przewidzianej w § 5 ust. 2 pkt 3) oraz zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty, które ten poniósł w związku z wadami lub usterkami Dokumentacji Projektowej.

- W przypadku ujawnienia wad lub usterek w Dokumentacji Projektowej  po zakończeniu przez Zamawiającego realizacji inwestycji, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty, które ten poniósł w związku z wadami lub usterkami Dokumentacji Projektowej.

- W przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego zmian do Dokumentacji Projektowej po dokonaniu jej odbioru końcowym protokołem zdawczo-odbiorczym bez uwag, Zamawiający traci gwarancję na te fragmenty Dokumentacji Projektowej, do których wprowadził zmiany i to z dniem ich dokonania.

- Strony jednocześnie ustalają, że w cenie wskazanej w Umowie Wykonawca zobowiązuje się do jednokrotnego wprowadzenia zmian do przyjętej przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej – w szczególności w celu jej dostosowania do bieżących oczekiwań Zamawiającego, co nie wpływa i pozostaje bez związku z uprawnieniami Zamawiającego wynikającymi z udzielonej mu rękojmi i gwarancji.

- Wzór gwarancji oraz jej szczegółowe warunki stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.

PODWYKONAWSTWO

§ 9

- Wykonawca wykona własnymi siłami następujące prace projektowe stanowiące przedmiot umowy:

- wykonanie Dokumentacji Projektowej w branży architektonicznej wraz z projektem zagospodarowania terenu.

- Wykonawca Podwykonawcom powierzy wykonanie następujące prac projektowych stanowiących przedmiot umowy: ___________________________________________________________

______________________________________________________________(wypełnić na podstawie oferty Wykonawcy)

- Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania prac projektowych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.

- Wykonanie prac projektowych w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań  wynikających z warunków Umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniechania Podwykonawcy w takim zakresie, jak gdyby były one  działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami Wykonawcy.

- Umowy o podwykonawstwo:

  - Definicja umowy o podwykonawstwo: umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są  usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem ( podwykonawcą) a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

  - Umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą  winny zawierać w szczególności, iż:

  - termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy  lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni  od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających  wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy projektowej,

  - przedmiotem umowy o  podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie odpowiednio prac projektowych, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

  - wykonanie umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

  - okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, nie później niż 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Projekt umowy o podwykonawstwo, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń.

- Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji prac projektowych.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może podzlecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o  podwykonawstwo, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada wraz z kopią umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy ze względu na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

- Do istotnych zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady określone w pkt 7, 8, 9, 10 niniejszego paragrafu.

- W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia wraz ze złożoną  Zamawiającemu fakturą VAT oświadczenia wszystkich Podwykonawców dotyczącego braku jakichkolwiek roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu płatności należnych w związku z zawartymi umowami o podwykonawstwo w zakresie  obejmującym prace projektowe zafakturowane przedkładaną fakturą VAT. Nieprzedstawienie przez Wykonawcę powyższych oświadczeń skutkować będzie prawem Zamawiającego do wstrzymania  płatności należnej Wykonawcy do czasu dokonania odpowiednich rozliczeń z Podwykonawcą, ewentualnie do zapłaty Podwykonawcy żądanej sumy i potrącenia jej równowartości z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego.

- Zamawiający dokonuje  bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia  przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na prace projektowe.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin na zgłaszanie uwag nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia informacji.

- W przypadku zgłaszania uwag, o których mowa powyżej w  pkt. 18, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1)	nie dokonywać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2)	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej  wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż  5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

- Jeżeli przy realizacji określonych zadań przez podwykonawców lub podmioty trzecie powstaną prawa autorskie (rozumiane także jako inne prawa o podobnym charakterze) tych osób, to Wykonawca zobowiązany jest do każdego takiego zadania dołączyć oświadczenie danej osoby o przeniesieniu na Wykonawcę albo o bezpłatnym przeniesieniu na Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji, praw zależnych i zezwoleniu na dokonanie zmian w utworze, zgodnie z postanowieniami i na warunkach określonych w § 6 Umowy.

KLAUZULE SPOŁECZNE

§ 10

  - Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji niniejszej umowy:

    - osoby wykonującej czynności wykreślania rysunków w branży architektonicznej oraz  branży konstrukcyjnej

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji aktualności spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust.1 powyżej czynności w całym okresie realizacji niniejszej umowy w dowolnie wybranym czasie i miejscu. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy dostarczy Zamawiającemu dokumenty określone w ust. 4 poniżej, które potwierdzą zawarcie umowy o pracę z osobami wskazanymi w ust.1 powyżej.

  - W trakcie realizacji niniejszej umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

    - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

    - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

    - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia

  - W trakcie realizacji niniejszej umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust.1 powyżej czynności w trakcie realizacji  niniejszej umowy:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji niniejszej umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu, stanowisko lub zakres obowiązków powinny być możliwe do zidentyfikowania,

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

6. 	Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 powyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 10.000,00  zł (dziesięć tysięcy) za każdy stwierdzony przypadek z osobna.

7.  Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 powyżej czynności z rygorem określonym w ust. 6 powyżej.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§11

- Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w obowiązujących na dzień odstąpienia przepisach prawa.

- Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego, Zamawiający jest uprawniony do natychmiastowego odstąpienia od Umowy – bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu – w następujących przypadkach:

  - Wykonawca nie rozpocznie  realizacji przedmiotu Umowy w terminie ……………………………………..od dnia zawarcia Umowy,

  - Wykonawca przerwie wykonywanie przedmiotu Umowy, a łączny czas przerwy przekracza 21 kolejnych, następujących po sobie  dni (słownie: dwadzieścia jeden),

  - w przypadku, o którym mowa w § 9 ust.21 Umowy,

  - zostanie zgłoszony wobec Wykonawcy wniosek o ogłoszenie upadłości lub o otwarcie restrukturyzacji,

  - zostanie podjęta decyzja o likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy,

  - innego rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy.

- Zamawiający w terminie 60 dni od zawarcia Umowy może odstąpić od niej w razie rezygnacji z realizacji Zamówienia lub w razie utraty źródeł współfinansowania.

- Wykonawca może odstąpić od Umowy w razie, gdy Zamawiający opóźnia się z zapłatą za co najmniej dwie płatności następujące po sobie za odebrane bez zastrzeżeń wykonane elementy przedmiotu Umowy o co najmniej 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni w stosunku do każdej z tych faktur.

- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu wynosi 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uprawniających do odstąpienia od umowy a określonych w niniejszym paragrafie, nie później jednak niż do dnia podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego Dokumentacji Projektowej bez uwag.

- Strony postanawiają o stosowaniu następującej procedury oraz wprowadzają w ramach przedmiotowych procedur niżej określone obowiązki związane z odstąpieniem od Umowy:

- Wykonawca zabezpieczy wszystkie elementy Przedmiotu Umowy wykonane do czasu odstąpienia, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony odpowiedzialnej za przyczyny odstąpienia,

- Zamawiający dokona protokolarnego odbioru wykonanego Przedmiotu Umowy,

- W terminie 14 (słownie: czternaście) dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi nieodpłatnie szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku, według stanu na dzień dokonanego odstąpienia od Umowy; w protokole tym Strony przedstawią również zestawienie swoich roszczeń,

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonane do dnia odstąpienia od Umowy części Przedmiotu Umowy oraz wszelkie dokumenty związane z realizacją Umowy,

- W razie braku współdziałania Wykonawcy przy sporządzaniu protokołu inwentaryzacji, o którym mowa w ust. 6 pkt 3 powyżej lub odmowy udziału w jego sporządzeniu, Zamawiający uprawniony jest po uprzednim pisemnym wezwaniu, do jednostronnego sporządzenia protokołu inwentaryzacji. Protokół taki uważany będzie za sporządzony przy udziale i za akceptacją Wykonawcy bez możliwości kwestionowania tego protokołu przez Wykonawcę.

- W przypadku, gdy od Umowy odstąpił Zamawiający z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za wykonane elementy przedmiotu Umowy według stanu na dzień odstąpienia od Umowy w zakresie ustalonym w protokole inwentaryzacji, o którym mowa w ust. 7 pkt 3 powyżej.

- W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie wyłącznie za te elementy przedmiotu Umowy, które zostały odebrane przed dniem odstąpienia na podstawie protokołów z odbiorów częściowych bez uwag, i to tylko w takim zakresie, w jakim Zamawiający te prace zatrzymuje. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulega odpowiedniemu pomniejszeniu o należne Zamawiającemu kary umowne i odszkodowania.

- Wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która spowodowała odstąpienie od Umowy.

POLISA UBEZPIECZENIOWA WYKONAWCY

§12

  - Wykonawca oświadcza, że  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w zakresie określonym niniejszą umową na kwotę …………………….., na dowód czego okazuje w oryginale polisę ubezpieczeniową numer .......  wystawioną przez ........ wraz z dowodem jej opłacenia, której kopia wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia stanowią załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 powyżej do dnia uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Inwestycji, przedkładając kserokopie polis ubezpieczeniowych poświadczone za zgodność z oryginałem na kolejne okresy oraz dowody opłacenia tych polis lub kolejnych składek w kolejnych okresach ubezpieczenia w terminie 14 (słownie: czternaście) dni przed upływem terminu każdego dotychczasowego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej.

  - Jeżeli Zamawiający  w ciągu 5 lat od momentu podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag Dokumentacji Projektowej, nie rozpocznie realizacji Inwestycji, wówczas obowiązek, o którym mowa w ust. 3  powyżej, wygasa z upływem 5-ego roku od dnia podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag Dokumentacji Projektowej.

  - Wykonawca oświadcza, że ubezpieczenie, o których mowa w ust. 1 powyżej, spełnia następujące wymagania:

    - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności za szkody wyrządzone osobom trzecim w następstwie czynu niedozwolonego oraz powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wraz z odpowiednimi klauzulami zapewniającymi objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód wyrządzonych przez podwykonawców,

    - suma ubezpieczenia nie mniejsza niż wartość Umowy brutto

    - okres ubezpieczenia: od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Inwestycji

  - Umowa ubezpieczenia powinna zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

  - Jeżeli wraz z dowodem opłacania składek Wykonawca nie dostarczy umowy ubezpieczenia na warunkach określonych w niniejszym paragrafie, to Zamawiający będzie mógł dokonać na koszt i ryzyko Wykonawcy ubezpieczenie, które Wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które Zamawiający poniesie opłacając składki ubezpieczeniowe, będzie mógł potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy jak również z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli żadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze się nie należy Zamawiający będzie mógł dochodzić zwrotu poniesionych kosztów na zapłatę składek w szczególności uprawniony będzie do potrącenia tych kosztów z wynagrodzenia Wykonawcy.

  - Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ Z TYTUŁU GWARANCJI

§13

- Wykonawca przed dniem podpisania przez strony niniejszej umowy końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego Dokumentacji Projektowej bez uwag wnosi zabezpieczenie, które jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji.

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej Wykonawca wnosi w wysokości 1,5 % wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 4 ust.1  niniejszej umowy  w formie pieniężnej, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej. Dowód ustanowienia zabezpieczenia stanowi załącznik nr 5 do Umowy.

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie 30 dniu po wygaśnięciu roszczeń z tytułu gwarancji, o ile Zamawiający nie dokonał z kwoty stanowiącej zabezpieczenie, potrąceń wierzytelności przysługujących mu wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków gwarancyjnych.

- Jeżeli Zamawiający  w ciągu 5 lat od momentu podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag Dokumentacji Projektowej, nie rozpocznie realizacji Inwestycji, wówczas  zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji, zostanie zwrócone Wykonawcy z upływem 5-ego roku od dnia podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag Dokumentacji Projektowej.

WARUNKI ZMIANY UMOWY

§14

- Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do Umowy może następować wyłącznie w granicach określonych w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych i na zasadach określonych poniżej.

- Każda zmiana Umowy musi być dokonana w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- Poza przypadkami przewidzianymi Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie którego dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wskazanych warunków ich wprowadzenia:

    - zmiana terminu wykonania Umowy:

          - zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

- wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiającego, nie dłużej jednak niż na 30 dni,

          - zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

    - przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień, stanowisk itp. bez winy Wykonawcy,

- konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu Umowy.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej w punktach a) i b) termin końcowy realizacji Umowy może ulec odpowiedniemu wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu Umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca zobowiązany jest wykazać rzeczywisty wpływ tych okoliczności na brak możliwości lub znaczne utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu Umowy w sposób należyty. Każda taka zmiana wprowadzona będzie na zasadach opisanych w Umowie. Zmiana terminu końcowego realizacji Umowy nie będzie skutkować zmianą wynagrodzenia Wykonawcy.

    - Pozostałe zmiany:

          - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Umowy,

          - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części prac; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obniżone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami, według Umowy,

          - konieczność przedłużenia terminu końcowego realizacji Zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy,

          - zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane zmianą stawki VAT,

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt. 2 lit. d), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmieniona stawka podatku od towarów i usług.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2 lit. d), wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- W celu zawarcia aneksu w przedmiocie zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. d), każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy zawierającym  uzasadnienie.

- W terminie 10 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 10, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę z poszanowaniem procedur przyjętych w Umowie. Wszystkie powyższe postanowienia nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego. Każda taka zmiana wprowadzona będzie w trybach i procedurach opisanych w Umowie.

- W przypadku opisanym w ust. 3 pkt 2  lit. b) Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia stosownego porozumienia regulującego zasady rezygnacji Zamawiającego z realizacji części Zamówienia. Porozumienie to przyjmie formę aneksu do umowy w sprawie zamówienia publicznego, który winien zostać zawarty w terminie 30 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego stosownego oświadczenia w tym zakresie.

- W razie braku odpowiedniej w tych okolicznościach współpracy ze strony Wykonawcy uniemożliwiającej lub utrudniającej zawarcie aneksu, o którym mowa w ust. 9 powyżej zdanie drugie, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy co do tej części Zamówienia. Oświadczenie o odstąpieniu Zamawiający złoży w terminie 14 dni od dnia, w którym upłynął termin na zawarcie aneksu, o którym mowa w ust. 9, nie późnej jednak niż do dnia podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego Dokumentacji Projektowej bez uwag.

- Nie stanowi zmiany istotnej w rozumieniu art. 144 ust. 1e Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w szczególności:

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),

- zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do wykonywania Umowy lub kontaktów między jej stronami,

## Wszelkie zmiany wprowadzone będą wyłącznie w zakresie, jaki dopuszcza SIWZ, Umowa oraz Ustawa Prawo zamówień publicznych.

## Zgodnie z Prawem, w szczególności zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych Zamawiający, poza innymi przypadkami określonymi w Umowie, dopuszcza zmiany dotyczące zakresu prac, wynagrodzenia lub terminu końcowego realizacji Zamówienia w następujących przypadkach:

- wystąpienia zmian stanu prawnego,

- wystąpienia dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej,

W takiej sytuacji, Zamawiający i Wykonawca, mając na uwadze poszanowanie wzajemnych interesów, zasady równości stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodny zamiar wykonania przedmiotu Umowy w trybie i w sposób w niej przewidziany i zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, określą w niezbędnym zakresie wpływ powyższych okoliczności na dotychczasowe prawa i obowiązki oraz sporządzą odpowiedni aneks.

- Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji, Zamawiający i Wykonawca wprowadzą do Umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe jego brzmienie bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu Umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy.

- Wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z Ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 i art. 144 Ustawy prawo Zamówień Publicznych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

- Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

- W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa w szczególności przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

- Ewentualne spory stron rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu.

- W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 4, pisma dostarczone pod adres wskazany w komparycji Umowy uważa się za doręczone.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla  Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                               WYKONAWCA

Załącznik nr 2

Poznań, dnia ……………………….

......................................................................................

pieczęć udzielającego gwarancji

GWARANCJA

……………………………… z siedzibą w ………………….. przy ul. ………………………………….. wpisaną do rejestru ………………., NIP: ………………………. REGON: ………………………….,  reprezentowaną przez:

- ………………………………………….

zwaną w niniejszym dokumencie „GWARANTEM”:

- Na wykonaną dokumentację projektową Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości.

- Gwarancja jest udzielona do  dnia zakończenia przez Zamawiającego realizacji Inwestycji, z zastrzeżeniem ust.3.  Inwestycję uważa się za zakończoną w dniu uzyskania przez Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na użytkowanie. Termin gwarancji biegnie od dnia podpisania przez strony niniejszej umowy końcowego protokołu zdawczo - odbiorczego  bez uwag.

- W zakresie w jakim wady ujawnią się po zakończeniu Inwestycji, Wykonawca udziela Zamawiającemu 3-letniej gwarancji.   Termin gwarancji na wady lub usterki, które ujawnią się po zakończeniu Inwestycji biegnie od dnia uzyskania przez Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na użytkowanie.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi.

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona na okres  udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, o której mowa w ust. 2 i 3 niniejszej gwarancji.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub usterek bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- W przypadku ujawnienia wad lub usterek w Dokumentacji Projektowej przed przystąpieniem przez Zamawiającego do realizacji Inwestycji, Wykonawca usunie wadę lub usterkę poprzez dokonanie odpowiednich zmian w Dokumentacji Projektowej w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wady lub usterki. W przypadku  nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości przewidzianej w § 5 ust. 2 pkt 3) umowy.

- W przypadku ujawnienia wad i usterek w Dokumentacji Projektowej w okresie od przystąpienia Zamawiającego do realizacji inwestycji do dnia zakończenia realizacji inwestycji,  Wykonawca usunie wadę lub usterkę poprzez dokonanie odpowiednich zmian w Dokumentacji Projektowej w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wady lub usterki. W przypadku  nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości przewidzianej w § 5 ust. 2 pkt 3) umowy oraz zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty, które ten poniósł w związku z wadami lub usterkami Dokumentacji Projektowej.

- W przypadku ujawnienia wad lub usterek w Dokumentacji Projektowej  po zakończeniu przez Zamawiającego realizacji inwestycji, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty, które ten poniósł w związku z wadami lub usterkami Dokumentacji Projektowej.

- W przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego zmian do Dokumentacji Projektowej po dokonaniu jej odbioru końcowym protokołem zdawczo-odbiorczym bez uwag, Zamawiający traci gwarancję na te fragmenty Dokumentacji Projektowej, do których wprowadził zmiany i to z dniem ich dokonania.

- Wady i usterki zgłaszane będą Gwarantowi w jego siedzibie na piśmie pod adresem ul. …………………….. lub za pośrednictwem telefonu pod nr ……………………

- W przypadku opóźnienia w usuwaniu zgłoszonych wad i usterek Zamawiający, po pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu do ich usunięcia ma prawo do przeprowadzenia prac polegających na usunięciu ujawnionych wad i usterek, przy pomocy innych podmiotów, na koszt Gwaranta, na co ten ostatni wyraża nieodwołalną zgodę.

- Do upływu gwarancji Gwarant zobowiązany jest pisemnie informować Zamawiającego o zmianie swej siedziby. W przypadku, gdy list wysłany do Gwaranta, na ostatnio podany adres, powróci z adnotacją np. „adresat nieznany”, „adresat wyprowadził się” lub gdy list (polecony/ za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) nie zostanie odebrany, Zamawiający uprawniony jest do niezwłocznego przeprowadzenia prac polegających na usunięciu ujawnionych wad na koszt Gwaranta.

- Zmiany niniejszego dokumentu wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej i zgody Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie ma umowa nr …………………………………….oraz odpowiednie przepisy prawa.

- Niniejsza gwarancja stanowi integralną część wyżej powołanej umowy zawartej pomiędzy stronami.

- Gwarancję sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego.

.....................................

GWARANT